Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь - июнь 2019 года

Ответственный исполнитель: Зам.главы администрации Кулабухова Е.С.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ-ствен- ныйи спол-нитель (ОИВ) | Факти-ческая дата начала реали-зации меро- прия- тия (квар-тал, год) | Факти-ческаядата окон- чанияреали-зациимеро- прия- тия(квар-тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. |
| ФБ | ОБ | МБ | прочие | ФБ | ОБ | МБ | прочие | ФБ | ОБ | МБ | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»** |
| 1.1  | **Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»** | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | **1 459,200** | **0** | **0** | **0** | **902,453** | **0** | **0** | **0** | **902,453** | 0 |
|  1.2  | **Основное мероприятие 1.2** **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»** | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | **0** | **4574,522** | **2384,127** | **0** | **0** | **0** | **23,000** | **0** | **0** | **0** | **23,000** | **0** |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: пер. Просвещения (от ул. Комсомольская до пересечения с ул. Онежская флотилия) в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 964,000 | 518,877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2 Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного начения по ул. Труда в г.п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 2747,959 | 342,789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3 Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного начения по ул. Пионерская (от пересечения с ул Онежской флотилии до дома № 40) в г.п. Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 862,563 | 107,558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Мероприятие 1.2.4 Проверка смет | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 |
| 1.2.5 | Мероприятие 1.2.5Работы по укладке труб на автомобильных дорогах общего пользования местного значения: | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 1391,862 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 23,000 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  | **0** |  **4574,522** | **2384,127** | **0** | **0** | **0** | **23,000** | **0** | **0** | **0** | **23,000** | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы"** |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1** Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» МО «Подпорожское городское поселение» на 2018-2020 годы" | Кулабухова Е.С. | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  | **0** | **4574,522** | **3885,768** | **0** | **0** | **0** | **925,450** | **0** | **0** | **0** | **925,450** | **0** |

**Пояснительная записка**

**к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение»**

**на 2018-2020 годы»**

**за 1 полугодие 2019 год**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 02.08.2017 года № 232 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 25 декабря 2017 года № 358, 21 марта 2018 года № 42, 19 июля 2018 года № 168, 20.02.2019 года № 39).

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 8 460,29 тыс.руб., в том числе 4 574,52 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 3 885,76 тыс.руб.– средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 1 полугодие 2019 год составило 925,45 тыс.руб. Процент освоения 11 %.

Не освоение средств местного бюджета за 1 полугодие 2019 года произошло в связи с тем, что по Подпрограмме 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» в полугодии 2019 году велась подготовка аукционной документации, проведены аукционы, оплата за выполненные работы будет проведена возможно в 3 квартале 2019 года.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 1 полугодие 2019 года отмечается:

 - содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Глава Администрации М.М.Мужикова