ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования «Вознесенское городское поселение

Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования,

источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.10.2019 года (нарастающим итогом)

| Наименование проектов | Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением) | Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  | Перечислено средств из областного бюджета в бюджет МО на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) | Исполнено на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) |  |  |  | Исполнено за последний квартал 2019 года |  |  |  | Неиспользованный остаток средств из областного бюджета на 01.10.2019 года (нарастающим итогом) (рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей)* | За счет средств бюджета МО (рублей)* | За счет средств внебюджетных источников (рублей) * |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств бюджета МО (рублей) | За счет средств внебюджетных источников (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Благоустройство 1.1.Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна): - участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.; - участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.; - участок дороги по Луговому проезду 100 п.м. в д.Соболевщина; - участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 252 п.м.; - участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м | 954 п.м. | 954 п.м. | 1174568,66 | 1053738,57 | 117458,13 | 3371,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины д.Родионово | 6 шт. | 0 шт. | 11814,00 | 10598,68 | 1181,41 | 33,91 | 0,00 | 1215,32 | 0,00 | 1181,41 | 33,91 | 1215,32 | 0,00 | 1181,41 | 33,91 | 0,00 |
| 1.3.Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8 | 1 шт. | 1 шт. | 173000,00 | 155203,17 | 17300,18 | 496,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5 | 20 п.м. | 20 п.м. | 76000,00 | 68181,73 | 7600,09 | 218,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№ 10 | 1 ед. | 1 ед. | 129783,00 | 116431,98 | 12978,44 | 372,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.) | 300 м. | 300 м. | 300000,00 | 269138,43 | 30000,32 | 861,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 | 2 ед. | 2 ед. | 88613,40 | 79497,57 | 8861,44 | 254,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.Подготовка площадки под установку детского игрового оборудования (отсыпка и ограждение) в д.Красный Бор, пер.Пристанской, напротив д.№ 6 | 1 ед. | 1 ед. | 258783,00 | 232161,50 | 25878,58 | 742,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением | 1 ед. | 1 ед. | 613586,60 | 550465,79 | 61359,31 | 1761,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого | х | х | 2786670,00 | 2500000,00 | 278670,00 | 8000,00 | 0,00 | 1215,32 | 0,00 | 1181,41 | 33,91 | 1215,32 | 0,00 | 1181,41 | 33,91 | 0,00 |

* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

| Глава администрации муниципального образования ___________ _М.М.Мужикова______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель финансового органа муниципального образования ___________ __Г.Н.Михайлова_______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (подпись) (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель _Е.П.Паршакова 8(81365)42537___________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы, номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- М.П.

Приложение

к ежеквартальному отчету

на 01.10.2019 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты»)

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии

|  | Наименование проектов и мероприятий по их реализации | Срок исполнения * | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна): - участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.; - участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.; - участок дороги по Луговому проезду 100 п.м. в д.Соболевщина; - участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 252 п.м.; - участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м. |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000170001 от 13.09.2019г. |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна): - участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.; - участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.; - участок дороги по Луговому проезду 100 п.м. в д.Соболевщина; - участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 252 п.м.; - участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна): - участок дороги по ул.Миронкова в д.Кипрушино – 200 п.м.; - участок дороги по ул.Сретенской в д.Соболевщина -252 п.м.; - участок дороги по Луговому проезду 100 п.м. в д.Соболевщина; - участок дороги по ул.Георгиевской в д.Родионово 252 п.м.; - участок дороги по ул.Озерная д.Щелейки 150 п.м. | Ведутся ремонтные работы согласно муниципального контракта |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 2. | Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины д.Родионово |  |  |  |  |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | 2-3 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 106 от 05.09.2019г. |
| 2.2. | Приобретение 6-ти пожарных рукавов по 20 метров для добровольной пожарной дружины д.Родионово | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Поставщик товара | Товарная накладная | Универсальный передаточный документ № 5274 от 05.09.2019г. |
| 3. | Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8. |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион на заключение муниципального контракта |
| 3.2. | Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Кипрушино на ул.Школьной, у дома № 8. | После заключения муниципального контракта |
| 3.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 4 | Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5 |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион на заключение муниципального контракта |
| 4.2. | Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная, напротив дома № 5 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Железнодорожная,напротив дома№ 5 | После заключения муниципального контракта |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 5 | Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№ 10 |  |  |  |  |
| 5.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион на заключение муниципального контракта |
| 5.2 | Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№ 10 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Расчистка, углубление и ограждение пожарного водоема в д.Красный Бор, ул.Детская, у д.№10 | После заключения муниципального контракта |
| 5.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 6 | Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.) |  |  |  |  |
| 6.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Объявлен аукцион на заключение муниципального контракта |
| 6.2 | Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.) | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Углубление канав в д.Красный Бор, по ул.Лесной (380 м.) и участка ул.Железнодорожной (300 м.) | После заключения муниципального контракта |
| 6.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | Не позднее декабря 2019 года | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 7 | Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 |  |  |  |  |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 2-3 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000140001 от 20.08.19г. |
| 7.2. | Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Приобретение дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 | Ожидается доставка дополнительного игрового оборудования (качели и горка) на детскую площадку в д.Красный Бор, ул.Речная, у д.№ 10 |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 8 | Подготовка площадки под установку детского игрового оборудования (отсыпка и ограждение) в д.Красный Бор, пер.Пристанской, напротив д.№ 6 |  |  |  |  |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Подготовка аукционной документации |
| 8.2 | Подготовка площадки под установку детского игрового оборудования (отсыпка и ограждение) в д.Красный Бор, пер.Пристанской, напротив д.№ 6 | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Подготовка площадки под установку детского игрового оборудования (отсыпка и ограждение) в д.Красный Бор, пер.Пристанской, напротив д.№ 6 | После заключения муниципального контракта |
| 8.3 | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| 9 | Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением |  |  |  |  |
| 9.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | Заключение муниципального контракта | Заключен муниципальный контракт № 01453000207190000150001 от 22.08.2019г, № 01453000207190000160001 от 27.08.2019г; объявлен аукцион на заключение муниципального контракта |
| 9.2. | Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Подрядная организация | Устройство детской площадки в д.Щелейки с отсыпкой и ограждением | Выполняются работы согласно муниципальных контрактов; после заключения муниципального контракта |
| 9.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Акт приема-передачи выполненных работ | После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом |
| - Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы): «Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2017-2021 годы» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Выполнение мероприятий, предусмотренных муниципальной программой в полном объеме и в установленные сроки | Произведена приемка и оплата работ по Универсальному передаточному документу № 5274 от 05.09.2019г, п/п № 1102 от 25.09.2019г, п/п № 1103 от 25.09.2019г |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в соответствии с Соглашением | не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчеты подготовлены на 01.04.2019г, 01.07.2019г, 01.10.2019г. |
| 2. | Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | 3-4 квартал 2019г | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | Дополнительное соглашение к Соглашению 125/147 от 20.08.2019г |