О**тчет о реализации муниципальной программы**

**Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения**

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь – июль 2018 года

Ответственный исполнитель: Кулабухова Елена Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ-ствен-ный испол-нитель(ОИВ) | Факти-ческаядата началареали-зациимеро- прия- тия (квар-тал, год) | Факти-ческаядата окон- чания реали-зациимеро- прия- тия (квар-тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Подпрограмма 1 **Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1  **Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г. | **0** | **900,0** | **19 926,830** | **0** | **0** | **0** | **9 696,120** | **0** | **0** | **0** | **9 696,120** | **0** |
| 1.1.1 | Мероприятие 1.1.1.  Техническое перевооружение котельной в п.Вознесенье | Кулабу-хова Е.С. | IV 2018г. | IV 2018г. | 0 | 0 | 14 130,778 | 0 | 0 | 0 | 9 696,120 | 0 | 0 | 0 | 9 696,120 | 0 |
| 1.1.2 | Мероприятие 1.1.2. Реализация мероприятий по повышению надежности и энергетической эффективности в системах теплоснабжения | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г.0 | 0 | 900,00 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Мероприятие 1.1..3. Проведение работ по монтажу и подключению к инженерным системам котельного оборудования котельной в пос. Вознесенье | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г.0 | 0 | 0 | 1 982,878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4 | Мероприятие 1.1..3. Технологическое присоеинение котельной к электросетям | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г.0 |  |  | 3 713,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2  **Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2017г. | IV 2017г. | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3  **Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г. | **0** | **0** | **1 350,0** | **0** | **0** | **0** | **768,530** | **0** | **0** | **0** | **768,530** | **0** |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1.  Прочие мероприятия | Кулабухова Е.С. | I  2017г. | IV 2017г. | 0 | 0 | 1 350,0 | 0 | 0 | 0 | 768,530 | 0 | 0 | 0 | 768,530 | 0 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4  **Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда** | Кулабухова Е.С. | I  2017г. | IV 2017г. | 0 | 0 | **566,140** | **0** | **0** | **0** | **111,679** | **0** | **0** | **0** | **111,679** | **0** |
| 1.4.1 | Мероприятие 1.4.1.  Взносы региональному оператору по капитальному ремонту многоквартирных домов | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г. | 0 | 0 | 315,000 | 0 | 0 | 0 | 111,679 | 0 | 0 | 0 | 111,679 | 0 |
| 1.4.2 | Мероприятие 1.4.2.  Мероприятия капитального характера МКД | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г. | 0 | 0 | 251,140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 2 **Повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1  **Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры** | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.1  **Повышение энергетической эффективности жилищного фонда** | Кулабу-хова Е.С. | I  2018г. | IV 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Подпрограмма 3 **Благоустройство территории Вознесенского городского поселения** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1  **Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения** | Пилип-чук А.И. | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 1 000,000 | 3 000,000 | 0 | 0 | 0 | 1 071,432,25 | 0 | 0 | 0 | 1 071,432 | 0 |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2  **Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения** | Пилип-чук А.И. | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 199,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3  **Озеленение территории поселения** | Пилип-чук А.И. | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 415,600 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 | 0 | 0 | 75,000 | 0 |
| 3.4. | Основное мероприятие 3.4  **Поддержание санитарного состояния поселения** | Пилип-чук А.И. | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 0 | 130,000 | 0 |
| 3.5. | Основное мероприятие 3.5  **Прочие мероприятия по благоустройству** | Пилип-чук А.И. | I квартал 2018 | IV квартал 2018 | 0 | 0 | 220,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 | 0 | 0 | 53,000 | 0 |
| 3.6. | Основное мероприятие 3.6  **Предотвращение распространения и ликвидация борщевика Сосновского.** | Пилип-чук А.И. | I квартал 2018 | IV квартал 20187 | 0 | 0 | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения».

за 1 полугодие 2018 год

Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 15.10.2014 года № 275 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 23 октября2015 года № 338, 08 ноября 2016 года № 346, 02 августа 2017 года № 234).

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2017 году были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 28 227,6 тыс.руб., в том числе 1 900,00 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 26 327,6 тыс.руб.– средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 1 полугодие 2018 года составило 11 905,8 тыс.руб. Процент освоения 45 %.

Не освоение средств произошло по основному мероприятию Подпрограмме 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ». На основании заключенного муниципального контракта № 2 от 03.11.17г. (срок окончания работ до 01.04.18г., заключено дополнительное соглашение) произведена частичная оплата выполненных работ.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 7 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ» составил – 0,9 – запланированный уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 3 «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения» составил – 0,9 – запланированный уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 1 полугодие 2018 года отмечаются:

* Завершаются мероприятия по техническому перевооружению котельной с двумя котлами суммарной мощностью 6 МВт (2х3 МВт) на твердом топливе (древесной щепе), расположенной по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, пос. Вознесенье, ул. Горная, д. 30А.
* Выполняются работы по содержанию, наружного освещения улиц и территорий поселения.
* Произведен покос травы
* Оформление украшений населенного пункта на 9 мая.
* Проведена акарицидная обработка территории.