Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь - декабрь 2017 года

Ответственный исполнитель: Зам.главы администрации Кулабухова Е.С.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | | Ответ-ствен- ныйи спол-нитель (ОИВ) | | | Факти-ческая дата начала реали-зации меро- прия- тия (квар-тал, год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | | План расходов  на реализацию  муниципальной  программы в отчетном  году, тыс.руб. | | | | | | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс.руб. | | | | | | | Выполнено на отчетную  дату (нарастающим  итогом), тыс.руб. | | | | | | | | |
| ФБ | | ОБ | | МБ | | | Про-чие | | ФБ | | ОБ | МБ | | Про-чие | | ФБ | | ОБ | | МБ | | Про-чие | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | | 10 | | 11 | | | 12 | | 13 | | 14 | | 15 | | 16 | | 17 | | |
|  | | **Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | **Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»** | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | |  | | **1127,600** |  | |  | |  | | | **935,451** | |  | |  | |  | | **935,450** | | |  | |
| 1.2 | | **Основное мероприятие 1.2**  **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»** | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | | **968,300** | | **649,100** |  | |  | | **968,300** | | | **649,096** | |  | |  | | **968,300** | | **649,096** | | |  | |
| 1.2.1 | | Мероприятие 1.2.1.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Водников: участок от ул. Лесная до ул. Комсомольская в г.п.Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградской области | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | | 399,421 | | 277,563 |  | |  | | 399,421 | | | 277,563 | |  | |  | | 399,421 | | 277,563 | | |  | |
| 1.2.2 | | Мероприятие 1.2.2  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер.Труда в г.п.Вознесенье Подпорожского района, Ленинградской области | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | | 210,987 | | 140,658 |  | |  | | 210,987 | | | 140,658 | |  | |  | | 210,987 | | 140,658 | | |  | |
| 1.2.3 | | Мероприятие 1.2.3  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Дорожный в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | | 205,684 | | 125,185 |  | |  | | 205,684 | | | 125,185 | |  | |  | | 205,684 | | 125,185 | | |  | |
| 1.2.4. | | Мероприятие 1.2.34  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Горная в г.п.Вознесенье Подпорожского района Ленинградской области: участок от дома № 13 до дома № 19 | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | | 152,207 | | 105,689 |  | |  | | 152,207 | | | 105,689 | |  | |  | | 152,207 | | 105,689 | | |  | |
|  | | **Итого по подпрограмме 1** | |  |  | | |  | |  | | **968,300** | | **1 776,7** |  | |  | | **968,300** | | | **1 584,547** | |  | |  | | **968,300** | | **1 584,547** | | |  | |
|  | | **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» на 2014-2016 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | **Основное мероприятие 2.1**  Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» МО «Подпорожское городское поселение» на 2014-2017 годы" | | Кулабухова Е.С. | 01.01.2017 | | | 31.12.2017 | |  | | 0 | | 450,0 |  | |  | | 0 | | | 0 | |  | |  | | 0 | | 0 | | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
|  | | **Итого по программе** | |  |  | | |  | |  | | **968,300** | | **2 226,700** |  | |  | | **968,300** | | | **1 584,547** | |  | |  | | **968,300** | | **1 584,547** | | |  | |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение»

на 2015-2017 годы»

за 2017 год

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 15.10.2014 года № 262 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 04 апреля 2015 года № 171, 12 октября 2016 года №336, 12 октября 2015 года № 336, 27 апреля 2016 № 89, 19 мая 2016 года № 117, 19 августа 2016 года № 246, 03 октября 2016 № 319).

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 3 195,0 тыс.руб., в том числе 968,3 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 2226,7 тыс.руб.– средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение». Исполнение за 2017 год составило 2 552,8 тыс.руб. Процент освоения 79,9 %.

Не освоение средств местного бюджета произошло в связи с тем, что мероприятия по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы» не проводились.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы» составил – 1,00 – высокий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2017 год отмечаются:

* ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения протяженностью 1,089 км;

Глава Администрации М.М.Мужикова