Сводный отчет

о реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» за 1 полугодие 2017 год

В Вознесенском городском поселении в 2017 году действовало 8 муниципальных программ. На обеспечение выполнения программных мероприятий на 2017 год были утверждены бюджетные ассигнования в размере 60 529,3 тыс.руб., профинансировано на 01.07.2017 года 40 057,6 тыс.руб. или 66,2 % от общего объема финансирования.

Планируемое финансирование за первое полугодие муниципальных программ по всем источникам распределялось следующим образом:

Средства местного бюджета – 13 670,8 тыс.руб. или 50,1 % от запланированного на год по всем программам;

Средства областного бюджета – 25 367,3 тыс.руб. или 80,2 %;

Средства федерального бюджета – 1 019,6 тыс.руб. или 65 %.

Информация о финансировании в разрезе муниципальных программ предоставлена в таблице №1

Таблица № 1

| № п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы) |  | План финансирования на 2017 год тыс.руб. | Фактическое финансирование за 1 полугодие 2017 год тыс.руб. | % финансирования за 1 полугодие 2017 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение на 2014-2016 годы | всего | 3 195,0 | 352,5 | 11,0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 968,3 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 2 226,7 | 352,5 | 8 |
| 2 | Обеспечение качественным жильем граждан и улучшение жилищных условий на территории Вознесенского городского поселения на 2014-2016 годы | всего | 9 464,3 | 7 625,7 | 80,5 |
|  |  | ФБ | 1 568,6 | 1 019,6 | 65,0 |
|  |  | ОБ | 1 964,3 | 1 502,2 | 76,4 |
|  |  | МБ | 5 931,4 | 5 104,0 | 86,1 |
|  |  | прочие | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение» на 2014-2016 годы | всего | 2625,0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 2500,0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 125,0 | 0 | 0 |
| 4 | Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы | всего | 740,0 | 23,0 | 3,11 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 740,0 | 23,0 | 3,11 |
| 5 | Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы | всего | 50,0 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 50,0 | 0 | 0 |

| 6 | Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 500,0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 500,0 | 0 | 0 |
| 7 | Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройства территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы | всего | 31 071,5 | 26 092,0 | 83,9 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 22 610,0 | 22 610,0 | 100 |
|  |  | МБ | 8 461,5 | 3 ,0482,0 | 41,1 |
| 8 | Развитие административного центра "Вознесенское городское поселение на 2016-2020годы | всего | 1 152,2 | 0 | 0 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 1 087,0 | 0 | 0 |
|  |  | МБ | 54,3 | 0 | 0 |
|  |  | прочие | 10,9 | 0 | 0 |
| 9 | Культура в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы» | всего | 11 731,9 | 5964,5 | 50,8 |
|  |  | ФБ | 0 | 0 | 0 |
|  |  | ОБ | 2 510,0 | 1 255,2 | 50,0 |
|  |  | МБ | 9221,90 | 4709,2 | 51,1 |
|  | Итого: | всего | 60 529,9 | 40 057,6 | 66,2 |
|  |  | ФБ | 1 568,6 | 1 019,6 | 65,0 |
|  |  | ОБ | 31 639,6 | 25 367,3 | 80,2 |
|  |  | МБ | 27 310,8 | 13 670,8 | 50,1 |
|  |  | прочие | 10,9 | 0 | 0 |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы»

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь – июнь  2017 года

Ответственный исполнитель: Специалист 1 категории Осташова Г.А.

| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение « на 2015-2017 г. | Осташова Г.А. | 2015 | 2017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.1.1 Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на ОКС | Осташова Г.А. | 2015 | 2017 |  |  | 50,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.2. Проведение государственной регистрации права муниципальной собственности на земельные участки и постановка их на кадастровый учет |  |  |  |  |  | 240,0 |  |  |  | 8,0 |  |  |  | 8,0 |  |
| 1.3. | Мероприятие 1.1.3. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Вознесенского городского поселения | Осташова Г.А. | 2015 | 2017 |  |  | 450,00 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  |  | 740,0 |  |  |  | 23,0 |  |  |  | 23,0 |  |

Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы

«Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» 
на 2015-2017 годы»

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение»   на 2015-2017 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации  МО «Вознесенское городское поселение» от 15.10.2014 года

№ 261 (с изменениями).

На реализацию мероприятий муниципальной программы на 2017 г. были запланированы средства из  местного бюджета  в сумме 740,0 тыс.руб .

За период с 01.01.2017 г.- 30.06.2017 г.,  исполнение - 23,0  тыс.руб.  Процент освоения 5 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс результативности  Программы  «Управление муниципальной собственностью и земельными ресурсами МО «Вознесенское городское поселение» на 2015-2017 годы»,  составил   – 0,03 низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за  1 полугодие 2017 г., отмечаются:

- Проведение кадастровых работ на земельный участок  по адресу: г.п. Вознесенье, ул.Горная, д. 30б.

- Проведена рыночная оценка нежилого здания  с земельным участком по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, д.Красный Бор, ул.Школьная, д. 25, для отчуждения недвижимости в сответствии с Федеральным законом №178-ФЗ от 21.12.2001 г.

Глава  Администрации                                                                М.М.Мужикова

Отчет о реализации муниципальной программы

«Безопасность Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2017года

Ответственный исполнитель:Савельева Т.Б.

| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ |  | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Подпрограмма 1 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | -- | - | - | - | - | - | - | - |  |
| - | Подпрограмма 2. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС и стихийных бедствий в рамках МП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | - |
| - -... | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Муниципальная программа

«Культура в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы»

(исполнение за 1 полугодие 2017 года)

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства в сумме 11 731,9 тыс.руб., в том числе 2659,0тыс.руб. – средства областного бюджета, 9072,9тыс.руб. – средства бюджета МО «Возненское городское поселение» Исполнение за 1 полугодие 2017 года составило 5964,5 тыс.руб. Процент освоения – 50,8 %.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 8 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

Результаты оценки эффективности:

Индекс эффективности Подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного наследия и культурного потенциала населения в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы» составила 0,9 – высокий уровень эффективности.

Индекс эффективности Подпрограммы 2 «Развитие библиотечного обслуживания в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы» составил 0,9 – высокий уровень эффективности.

Все мероприятия, запланированные в 1 полугодии 2017 года  в рамках муниципальной программы «Культура в Вознесенском городском поселении на 2015-2017 годы», были выполнены.

Информация о достижении значений показателей муниципальной программы.

| № п/п | Количество целей и решение задач ,качественные целевые показатели, характеризующие достижения целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации муниципальной программы) (2014 год) | Планируемое значение показателя на 2017 год | Достигнутое значение показателя за 1 полугодие2017 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатель 1. Число участников театрально-концертных и культурно-массовых мероприятий | человек | 26 000 | 26 000 | 13 500 |
| 2 | Показатель 2. Количество специалистов в культурно-досуговой деятельности, прошедших повышение профессиональной квалификации | человек | 4 | 5 | 2 |
| 3 | Показатель 3. Приобретенное оборудование для МАУК «Вознесенский КСК» и проведение текущего ремонта | тыс.руб. | 150,0 | 150,0 | 0 |
| 4 | Показатель 4. Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляры | 7,47 | 7,47 | 4,50 |
| 5 | Показатель 5. Количество экземпляров новых поступений в библиотечные фонды МАУК «Вознесенский КСК» на 1 тыс. человек Вознесенского городского поселения | экземпляров | 150 | 150 | 50 |
| 6 | Показатель 6. Количество социокультурных мероприятий | единиц | 465 | 400 | 200 |

| ОТЧЕТ (ежеквартальный) об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области администрации Вознесенского городского поселения поселения на реализацию проектов местных инициатив граждан в рамках подпрограммы "Создание условий для эффективного выполнения органами местного самоуправления своих полномочий" государственной программы Ленинградской области "Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области" по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Плановые показатели результа-тивности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результа-тивности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  | Исполнено на 01.07.2017 |  |  | Исполнено за последний квартал 2017 года |  |  | Неисполь-зованный остаток межбюджет-ного трансферта (рублей) |
|  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| д.Кипрушино |  |  | 288000 | 274300 | 13700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274300 |
| Установка двух дополнительных светильников уличного освещения по ул.Молодежной у д.№ 17 и ул.Миронкова у дома № 43 | 2 ед. | 0 | 20000 | 19000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 |
| Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров на перекрестке ул.Миронкова и пер.Полевого, и у д.№ 28 по Школьной улице. | 2 ед. | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| Приобретение четырех контейнеров для | 4 шт. | 0 | 28000 | 26700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 |
| Ремонт трех колодцев по ул.Молодежной у д.№№ 4,9,15. | 3 шт. | 0 | 60000 | 57100 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57100 |
| Ремонт участка дороги (300 м.) по ул.Молодежной (от перекрестка с ул.Миронкова, д.23 до д.13 по ул.Молодежной) в (общая протяженность дороги - 563 м.) | 1500 кв.м | 0 | 100000 | 95300 | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95300 |
| Приобретение дополнительно двух спортивных тренажеров для детской площадки | 2 шт. | 0 | 30000 | 28600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
| Конец, Соболевщина, ур.Габаново |  |  | 596200 | 567900 | 28300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567900 |
| Установка одного дополнительного светильника уличного освещения в д. Соболевщина, Вытегорское шоссе, у д.№ 20 | 1 шт. | 0 | 10000 | 9500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| Ремонт участка дороги (100 м.) по улице Сретенской (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№ 7) в д.Соболевщина (общая протяженность дороги – 410 м.) | 500 кв.м | 0 | 30000 | 28600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
| . Ремонт участка дороги (100 м.) по Луговому проезду (от перекрестка с Вытегорским шоссе до д.№5) в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги – 190 м.) | 500 кв.м | 0 | 30000 | 28600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
| Ремонт дороги по пер.Светлый в д.Соболевщина Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги- 121 м.) | 605 кв.м | 0 | 30000 | 28600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
| Обустройство пожарного водоема по ул.Сретенской в д.Соболевщина (между домами № 3 и № 4). | 1 шт. | 0 | 366200 | 348800 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348800 |
| Приобретение двух дополнительных спортивных тренажеров для детской площадки в д.Соболевщина | 2 шт. | 0 | 30000 | 28600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
| Ремонт уличного освещения в ур.Габаново 1участок | 1 участок | 0 | 100000 | 95200 | 4800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95200 |
| Д.Родионово |  |  | 280000 | 266600 | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266600 |
| Установка дополнительно трех светильников уличного освещения: 2 – на ул.Озерной у д.№ 11 и д.№ 24, 1 – на ул.Георгиевской, у д.№64 в | 3 шт. | 0 | 30000 | 28600 | 1400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28600 |
| Строительство мостика через ручей на границе д.Родионово с д.Соболевщина | 1 ед. | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| Продолжение ремонта дороги по ул.Георгиевской (участок 200 м.: д.27 до д.60) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность дороги - 1380 м.) | 1000 кв.м | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| Ремонт участка дороги (120 м.: от перекрестка с ул.Георгиевской до озера «Юксовское») по пер.Сиреневому в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 300 м.) | 600 кв.м | 0 | 40000 | 38100 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 |
| Ремонт участка дороги по ул.Озерной (220 м.: от Храма до д.№ 24) в д.Родионово Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность 1223 м.) | 1100 кв.м | 0 | 60000 | 57100 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57100 |
| Ограждение фасадной части гражданского кладбища в д.Родионово | 2500 кв.м | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| д.Красный Бор |  |  | 488000 | 464700 | 23300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464700 |
| Установка дополнительно 20-ти светильников уличного освещения в (для установки : ул.Речная, у д.1,3, ул.Железнодорожная, уд.18, 16, ул.Школьная,д.12,17,19,21, ул.Горная, у д.№ 2,4; ул.Пристанская у д.4,6,8, 18, 32,34,41,48. Пристанской пер. у д.6,8. | 20 шт. | 0 | 200000 | 190500 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190500 |
| Ремонт участка дороги (300 м. от д.№17 до д.№20) по ул.Железнодорожной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области (общая протяженность – 1072 м.) | 1500 кв.м | 0 | 80000 | 76200 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76200 |
| Ремонт участка дороги ( 250 м.- от церкви до д.№45) по ул.Пристанской (общая протяженность – 1597 м.) | 1250 кв.м | 0 | 70000 | 66600 | 3400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66600 |
| Оборудование двух мест установки мусорных контейнеров в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | 2 ед. | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| Приобретение четырех мусорных контейнеров для д.Красный Бор | 4 шт. | 0 | 28000 | 26700 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26700 |
| Приобретение пиломатериала для ремонта водозаборной пристани по ул.Речной и прохода к реке Свирь с ул.Школьной в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области. | 40 шт. | 0 | 10000 | 9500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9500 |
| Обустройство детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области. | 1 ед. | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| д.Щелейки, д.Гимрека, д.Володарская |  |  | 972800 | 926500 | 46300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926500 |
| Установка пяти дополнительных светильников уличного освещения в д. Щелейки пер.Родниковый, д.№№1,2,5,4.6 | 5 шт. | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| Ремонт участка дороги (150 м.- от д.№ 3 до д.№ 18) по ул.Озерной в д.Щелейки (общая протяженность – 449 м.) | 750 кв.м | 0 | 33600 | 32000 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32000 |
| Ремонт дороги по пер.Родниковому в д.Щелейки (общая протяженность – 170 м.). | 850 кв.м | 0 | 20000 | 19000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19000 |
| Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (пер.Пристанской, д.5) | 1 ед. | 0 | 366200 | 348800 | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348800 |
| Благоустройство братского захоронения в д.Щелейки Подпорожского района Ленинградской области (замена лицевой части ограждения, замена стеллы). | 1 ед. | 0 | 50000 | 47600 | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47600 |
| Оборудование одного места установки мусорных контейнеров в д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области у д.№ 15а по Петрозаводскому тракту | 1 ед. | 0 | 25000 | 23800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23800 |
| Приобретение двух мусорных контейнеров для д.Гимрека Подпорожского района Ленинградской области; | 2 шт. | 0 | 14000 | 13300 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13300 |
| Ремонт дороги по пер.Ивановскому в д.Гимрека с установкой 1 трубы (общая протяженность дороги 200 м.) | 1000 кв.м | 0 | 40000 | 38100 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 |
| Ремонт дороги по пер. Новый в д.Гимрека с установкой 2-х труб (общая протяженность дороги 164 м). | 815 кв.м | 0 | 40000 | 38100 | 1900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38100 |
| Обустройство пожарного водоема в д.Гимрека по Ивановскому пер.6. | 1 шт. | 0 | 167000 | 159100 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159100 |
| Обустройство пожарного водоема в д.Володарская у д.20 по ул.Никольской. | 1 шт. | 0 | 167000 | 159100 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159100 |
| Итого |  |  | 2625000 | 2500000 | 125000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500000 |
| Глава администрации |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мужикова М.М. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер |  |  |  | Михайлова Г.Н. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |  | _____________ |  | Бурак Л.В. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись) |  | (фамилия, инициалы) |  |  |
| Исполнитель: Левкина К.В. 8-813-65-42537 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (фамилия, инициалы) (номер телефона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2015-2017 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2017 года

Ответственный исполнитель: Савельева Т.Б.

| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ |  | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ... | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие административного центра «Вознесенское городское поселение на 2015-2017 годы»

Отчетный период: январь – июнь 2017 года

Ответственный исполнитель: Савельева Т.Б.

| № п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ- ствен- ный испол- нитель (ОИВ) | Факти- ческая дата начала реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | Факти- ческая дата окон- чания реали- зации меро- прия- тия (квар- тал, год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. |  |  |  | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс.руб. |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ | Про-чие | ФБ | ОБ | МБ |  | Про-чие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  | 17 |
|  | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ... | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |