Приложение 1

ОТЧЕТ

об использовании субсидии, предоставленной из областного бюджета Ленинградской области

Вознесенскому городскому поселению Подпорожского муниципального района Ленинградской области на реализацию областного закона от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территории муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»     за   2013 год   (в рублях)

| Наименование муниципального образования | Наименование мероприятия | Плановые показатели результативнос- ти использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | запланировано |  |  | исполнено |  |  |  |
|  |  |  |  | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) |
| МО «Вознесенское городское поселение Подпорожс-кого муниципаль- ного района | Благоустройство гражданского кладбища в д.Щелейки | 250 п.м. | 0 | 100000 | 95000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 95000 |
|  | Обустройство пожарного водоема и подъездов к нему в д.Гимрека | 1 ед. | 0 | 79200 | 75240 | 3960 | 0 | 0 | 0 | 75240 |
|  | Ремонт колодцев и навесов над ними в д.Родионово | 4 шт. | 4 шт. | 40000 | 38000 | 2000 | 39952,01 | 37954,40 | 1997,61 | 45,60 |
|  | Ремонт колодцев и навесов над ними в д.Соболевщина | 4 шт. | 4 шт. | 40000 | 38000 | 2000 | 39952,01 | 37954,40 | 1997,61 | 45,60 |
|  | Приобретение пожарного инвентаря для д.Гимрека, д.Красный Бор, д.Кипрушино | 6 ед. | 22 ед. | 266160 | 252860 | 13300 | 253437,00 | 240765,15 | 12671,85 | 12094,85 |
|  | Итого: |  |  | 525360 | 499100 | 26300 | 333341,02 | 316673,95 | 16667,07 | 182426,05 |

И.о.главы  администрации

Вознесенского ГП Подпорожского МР

Ленинградской области                      _____________Д.А.Давыдов                                                                        Согласовано:

Руководитель финансового органа ______________К.В.Левкина                                                    комитет по местному самоуправлению,

межнациональным и межконфессиональным

Исполнитель ______________ К.В.Левкина.                                                                                        отношениям Ленинградской области

10  января  2014 г.                                                                                                                             ____________________ ____________________