Приложение 3

к Соглашению №21

от  «14» мая 2013  г.

ОТЧЕТ

ОБ ОСВОЕНИИ СУБСИДИЙ ПО ОБЪЕКТАМ, ВКЛЮЧЕННЫМ В АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ПРОГРАММУ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА  на 01.01.2014 ГОДА (НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ)

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«Вознесенское городское поселение Подпорожского МР ЛО»

- (рублей)

| Наимено- вание стройки (объекта) | Предусмотрено средств в 2013 году ( за счет остатка 2012 года) |  |  |  | Получено субсидий в 2013 году |  | Принятые в 2013 году бюджетные обязательства |  |  | Выпол- нение капи- тало- вложе- ний | Перечислено средств организациям в 2013 году |  |  |  | Оста- ток суб- сидий на лице- вых сче- тах | Примечания (перечень осн. видов выпол. ных работ, общее состояние строитель- ной готовности объекта (проц.), причины возникно- вения остатка и т.д.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  | ФБ | ОБ | контр- агент | номер и дата дого- вора | сумма дого- вора на 2013 год |  | Всего | в том числе |  |  |  |  |
|  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |  |  |  |  |  | ФБ | ОБ | МБ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Завершение строительства жилых домов в п.Вознесенье | 121200000 | - | 120000000 | 1200000 | - | 120000000 | 1.ООО «Фирма Консент» | №1 от 30.04. 2013 | 110518890 | 110518890 | 110518890 |  | 109413701,10 | 1105188,90 |  | Справка прилагается |
|  |  |  |  |  |  |  | 2.ОАО «Ленэнерго»: присоединение к элсетям | №ОД-11048-13/7906-Э-13 от 25.07.13 | 3229877,12 | 3229877,12 | 3229877,12 |  | 3197578,35 | 32298,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3. 2.ОАО «Ленэнерго»: присоединение к элсетям | №ОД-11048-13/7919-Э-13 от 25.07.13 | 3229877,12 | 3229877,12 | 3229877,12 |  | 3197578,35 | 32298,77 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4.ОАО «Ленграждан проект» Ведение авторского надзора | №1613013 от 03.09.2013 | 225323,55 | 225323,55 | 225323,55 | - | 223070,31 | 2253,24 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5. ООО «Фирма Консент» Разработка проектных решений для завершении стр-ва | №7 от 05.08.2013 | 1567680,00 | 1567680,00 | 1567680,00 | - | 1552003,20 | 15676,80 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 6.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»:проведение лабораторных исследований | №394-а/13 от 27.09.2013 | 96331,76 | 96331,76 | 96331,76 |  | 95368,44 | 963,32 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7.ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области»:проведение лабораторных исследований | №403-а/13 от 08.10.2013 | 99933,76 | 99933,76 | 99933,76 |  | 98934,42 | 999,34 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 8.ОАО «Ростелеком» тех.условия на телефонизацию и радиофикацию | №1 от 28.11.2013 | 15104,00 | 15104,00 | 15104,00 |  | 14952,96 | 151,04 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 9.ООО «АрмРус» Подготовка документации для постановки на кадастровый учет многоквартирных домов | м/к №9 от 27.11.2013 г. | 166666,00 | 166666,00 | 166666,00 |  | 164999,34 | 1666,66 |  |  |
| итого | 121200000 | - | 120000000 | 1200000 | - | 120000000 |  |  | 119149683,31 | 119149683,31 | 119149683,31 |  | 117958186,47 | 1191496,84 | 2041813,53 |  |

Целевое использование субсидий в сумме 117958186 руб.47 коп. (сто семнадцать миллионов девятьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть  ) руб.47 коп. подтверждаю._______________________________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

И.о.главы администрации

муниципального образования _________  Давыдов Д.А. "10" января  2014 года

(подпись)    (фамилия, инициалы)

Руководитель финансового органа муниципального образования _________  Левкина К.В. "10» января 2014 года   т.813-65-42537

(подпись)    (фамилия, инициалы

Справочно:остаток субсидии в сумме 2041813,53 руб. возвращен Комитету по строительству ( заявка №1 от 10.01.2014 г.)