Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

Отчетный период: январь - декабрь 2018 года

Ответственный исполнитель: Зам.главы администрации Кулабухова Е.С.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование ВЦП основного мероприятия, мероприятия основного мероприятия, мероприятия ВЦП, мероприятия ДЦП | Ответ-ствен- ныйи спол-нитель (ОИВ) | Факти-ческая дата начала реали-зации меро- прия- тия (квар-тал, год) | Факти- ческая дата  окон-  чания реали- зации меро-  прия-  тия (квар- тал,  год) | План расходов на реализацию муниципальной программы в отчетном году, тыс.руб. | | | | Фактическое исполнение расходов на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. | | | | Выполнено на отчетную дату (нарастающим итогом), тыс.руб. | | | |
| ФБ | ОБ | МБ | прочие | ФБ | ОБ | МБ | прочие | ФБ | ОБ | МБ | прочие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| **Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»** | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | 0 | 0 | **1 929,100** | **0** | **0** | **0** | **1145,000** | **0** | **0** | **0** | **1145,000** | 0 |
| 1.2 | **Основное мероприятие 1.2**  **Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение»** | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | **161,135** | **1 135,512** | **247,400** | **0** | **161,135** | **1135,512** | **242,280** | **0** | **161,135** | **1135,512** | **242,280** | **0** |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1.  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Верхняя (от д. № 8) г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область, протяженностью 120 м, | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | 0 | 88,336 | 10,917 | 0 | 0 | 87,878 | 11,375 | 0 | 0 | 87,878 | 11,375 | 0 |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2  Ремонт 1 участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Поселковая (от пер. Горный до пер. Водников длиной 544 м), г.п. Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | 0 | 558,637 | 70,459 | 0 | 0 | 556,997 | 72,098 | 0 | 0 | 556,997 | 72,098 | 0 |
| 1.2.3 | Мероприятие 1.2.3  Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Рабочий, г.п. Вознесенье, Подпорожский район,: Ленинградская область, протяженностью 271 м | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | 0 | 320,827 | 438,966 | 0 | 0 | 322,924 | 41,799 | 0 | 0 | 322,924 | 41,799 | 0 |
| 1.2.4. | Мероприятие 1.3  Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, Правосвирская набережная | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | 161,135 | 167,712 | 121,400 | 0 | 161,135 | 167,712 | 117,008 | 0 | 161,135 | 167,712 | 117,008 | 0 |
|  | **Итого по подпрограмме 1** |  |  |  | **161,135** | **1135,512** | **2176,500** | **0** | **161,135** | **1135,512** | **1387,280** | **0** | **161,135** | **1135,512** | **1387,280** | 0 |
| **Подпрограмма 2 "Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы"** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | **Основное мероприятие 2.1**  Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» МО «Подпорожское городское поселение» на 2018-2020 годы" | Кулабухова Е.С. | 01.01.2018 | 31.12.  2018 | 0 | 0 | 450,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по программе** |  |  |  | **161,135** | **1135,512** | **2626,500** | **0** | **161,135** | **1135,512** | **1387,280** | **0** | **161,135** | **1135,512** | **1387,280** | **0** |

**Пояснительная записка к отчету о реализации муниципальной программы**

**«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение»**

**на 2018-2020 годы»**

**за 2018 год**

Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» (далее – муниципальная программа) - утверждена постановлением Администрации МО «Вознесенское городское поселение» от 02.08.2017 года № 232 (в редакции постановлений Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 25 декабря 2017 года № 358, 21 марта 2018 года № 42, 19 июля 2018 года № 168).

На реализацию мероприятий муниципальной программы были запланированы средства из бюджетов всех уровней в сумме 3 473,14 тыс.руб., в том числе 1 135,5 тыс.руб. – средства бюджета Ленинградской области, 2 176,50 тыс.руб.– средства бюджета МО «Вознесенское городское поселение», 161,135 тыс.руб. – средства федерального бюджета. Исполнение за 2018 год составило 2 683,93 тыс.руб. Процент освоения 77 %.

Не освоение средств местного бюджета за 2018 года произошло в связи с тем, что по Подпрограмме 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» в 2018 году не проводились.

Оценка эффективности муниципальной программы проводилась в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы (раздел 6 Муниципальной программы), которая определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы.

*Результаты оценки эффективности:*

Индекс эффективности составил – 0,8 – низкий уровень эффективности.

В рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы в числе основных результатов за 2018 год отмечаются:

* Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения.
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул.Верхняя (от д. № 8), г.п.Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область, протяженностью 120 м на сумму 99,253 тыс.руб., в т.ч. ОБ-87,878тыс.руб., МБ-11,375 тыс.руб.;
* Ремонт 1 участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Поселковая (от пер. Горный до пер.Водников длиной 544м), г.п.Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область на сумму 629,096 тыс.руб. в т.ч. ОБ-556,997тыс.руб, МБ-72,092тыс.руб.;
* Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по пер. Рабочий, г.п.Вознесенье, Подпорожский район, Ленинградская область, протяженностью 271 м, на сумму 364,723тыс.руб., в т.ч. ОБ-322,924 тыс.руб., МБ-41,99тыс.руб.;
* Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения по адресу: Ленинградская область, Подпорожский район, г.п. Вознесенье, Правосвирская набережная на сумму 445,855тыс.руб., в т.ч. ОБ-167,712тыс.руб., ФБ-161,135тыс.руб., МБ-117,008тыс.руб.

Глава Администрации М.М.Мужикова