Приложение № 1 .

к ежеквартальному отчету

на « 31 » декабря 2018 года

Ежеквартальный отчет

Администрации муниципального образования

"Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | | Ожидаемый результат | Состояние исполнения | |
| 1. **РЕАЛИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**   **«Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение на 2017-2021 годы»** | | | | | | | |
| 1. | **Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):**  **- ул.Миронкова от д. 24 Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области– 1330 кв. м.;**  **- пер.Светлый д.Соболевщина, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область- 484 кв. м.;**  **-ул.Озерная от храма до д.24 д.Родионово Вознесенское городское поселение, Подпорожский район, Ленинградская область- 990 кв.м.;**  **-ул.Пристанская д.Красный Бор, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 1500 кв.м.;**  **-пер.Новый д.Гимрека, Вознесенское городское поселение,**  **Подпорожский район Ленинградская область - 738 кв.м.;**  **- ул.Озерная д.Щелейки, Вознесенское городское поселение,**  **Подпорожский район Ленинградская область – 675 кв.м.;**  **-пер.Родниковый д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 553,5 кв.м.;**  **- пер.Северный д.Конец, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область -160 кв.м.** | | | | | | |
| 1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 31.08.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 0145300020718000016-0271202-01 от 16.07.2018г. | |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):  - ул.Миронкова от д. 24 Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области– 1330 кв. м.;  - пер.Светлый д.Соболевщина, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область- 484 кв. м.;  -ул.Озерная от храма до д.24 д.Родионово Вознесенское городское поселение, Подпорожский район, Ленинградская область- 990 кв.м.;  -ул.Пристанская д.Красный Бор, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 1500 кв.м.;  -пер.Новый д.Гимрека, Вознесенское городское поселение,  Подпорожский район Ленинградская область - 738 кв.м.;  - ул.Озерная д.Щелейки, Вознесенское городское поселение,  Подпорожский район Ленинградская область – 675 кв.м.;  -пер.Родниковый д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 553,5 кв.м.;  - пер.Северный д.Конец, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область -160 кв.м. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Подрядная организация | Ремонт дорог общего пользования местного значения (отсыпка и выравнивание полотна):  - ул.Миронкова от д. 24 Кипрушино Подпорожского района Ленинградской области– 1330 кв. м.;  - пер.Светлый д.Соболевщина, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область- 484 кв. м.;  -ул.Озерная от храма до д.24 д.Родионово Вознесенское городское поселение, Подпорожский район, Ленинградская область- 990 кв.м.;  -ул.Пристанская д.Красный Бор, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 1500 кв.м.;  -пер.Новый д.Гимрека, Вознесенское городское поселение,  Подпорожский район Ленинградская область - 738 кв.м.;  - ул.Озерная д.Щелейки, Вознесенское городское поселение,  Подпорожский район Ленинградская область – 675 кв.м.;  -пер.Родниковый д.Щелейки, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область – 553,5 кв.м.;  - пер.Северный д.Конец, Вознесенское городское поселение, Подпорожский район Ленинградская область -160 кв.м. | После заключения муниципального контракта | |
| 1.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт № 66 от 14.08.2018г.  Акт № 88 от 25.09.2018г. | |
| 2 | **Отсыпка территории детской площадки в д. Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области** | | | | | | |
| 2.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 31.08.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к №4 от 13.08.2018г. | |
| 2.2. | Выполнение работ по отсыпке территории детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Подрядная организация | Отсыпка территории детской площадки в д.Красный Бор Подпорожского района Ленинградской области | После заключения муниципального контракта | |
| 2.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт №17 от 23.08.2018г. | |
| 3 | **Обустройство пожарного водоема в д. Щелейки по пер. Родниковому** | | | | | | |
| 3.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 31.08.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 6 от 13.08.2018г. | |
| 3.2. | Выполнение работ по обустройству пожарного водоема в д.Щелейки по пер.Родниковому | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Подрядная организация | Обустройство пожарного водоема в д.Щелейки по пер.Родниковому | После заключения муниципального контракта | |
| 3.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт № 19 от 23.08.2018г. | |
| 4 | **Отсыпка пожарных подъездов к реке Свирь в д.Красный Бор по ул.Школьной, пер.Пристанскому, ул.Речной** | | | | | | |
| 4.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 31.08.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 7 от 13.08.2018г. | |
| 4.2. | Выполнение работ по отсыпке пожарных подъездов к реке Свирь в д.Красный Бор по ул.Школьной, пер.Пристанскому, ул.Речной | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Подрядная организация | Отсыпка пожарных подъездов к реке Свирь в д.Красный Бор по ул.Школьной, пер.Пристанскому, ул.Речной | После заключения муниципального контракта | |
| 4.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | |  | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт № 20 от 23.08.2018г. | |
| 5 | **Очистка пожарного водоема в д.Красный Бор по ул.Железнодорожной напротив дома № 5.** | | | | | | |
| 5.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 31.08.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 8 от 13.08.2018г. | |
| 5.2. | Выполнение работ по очистке пожарного водоема в д.Красный Бор по ул.Железнодорожной напротив дома № 5. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Подрядная организация | Очистка пожарного водоема в д.Красный Бор по ул.Железнодорожной напротив дома № 5. | После заключения муниципального контракта | |
| 5.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт № 21 от 23.08.2018г. | |
| 6 | **Приобретение пожарных рукавов 5 шт. по 25 м. для мотопомпы в д.Гимрека** | | | | | | |
| 6.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 15.10.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 1010 от 09.10.2018г. | |
| 6.2. | Приобретение пожарных рукавов 5 шт. по 25 м. для мотопомпы в д.Гимрека | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Поставщик товара | Товарная накладная | Товарная накладная № 7790 от 11.10.2018г. | |
| 6.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | В сроки предусмотренные контрактом | |
| 7 | **Поставка информационных стендов в количестве 9 шт.** | | | | | | |
| 7.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ | до 31.08.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 5 от 13.08.2018г. | |
| 7.2. | Поставка информационных стендов 9 шт. | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Поставщик товара | Товарная накладная | Товарная накладная № 18 от 23.08.2018г. | |
| 7.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт № 18 от 23.08.2018г. | |
| 8. | **Установка информационных стендов** | | | | | | |
| 8.1 | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта | до 30.10.2018г | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Заключение муниципального контракта | Заключен м/к № 2510 от 25.10.2018г. | |
| 8.2. | Установка информационных стендов | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Подрядная организация | Установка информационных стендов | После заключения муниципального контракта. | |
| 8.3. | Приемка работ в порядке, установленном муниципальным контрактом | В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Акт приема-передачи выполненных работ | Акт № 29 от 30.10.2018г. | |
| **II. Контроль за реализацией муниципальной программы**  **«Развитие части территории МО «Вознесенское городское поселение на 2017-2021 годы»** | | | | | | |  | |  |  |  |
| 1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: |  | |  |  |  | |
| 1.1. | приемка и оплата выполненных работ | Ноябрь-декабрь 2018 года | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» | Выполнение муниципальных контрактов | Приемка и оплата работ будут произведены после выполнения работ | |
| 1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа следующим за отчетным | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом Ленинградской области | Отчет подготовлен по состоянию на 31.12.2018г | |
| 2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | Август-сентябрь 2018 года | | Администрация МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского  муниципального района Ленинградской области» | Приведение документации в соответствие с результатами конкурсных процедур | Дополнительное Соглашение к Соглашению № 95/134 | |

Глава администрации поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Мужикова М.М.

М.П.