Приложение

к Постановлению Администрации МО «Вознесенское городское поселение» 
от 15.10. 2014 года № 275

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения

на 2015-2017 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения

на 2015 - 2017 годы».

(Далее Программа)

| Полное наименование муниципальной программы | «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Соисполнители муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Участники муниципальной программы | Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования ЖКХ». Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы». Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы». |
| Цели муниципальной программы | - Удовлетворение потребностей и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению. - Улучшение экологической безопасности поселения. |
| Задачи муниципальной программы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения; - Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры; - Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования; - Повышение общего уровня комплексного благоустройства Вознесенского городского поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. - Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей. - Площадь отремонтированного жилищного фонда. - Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности. - Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 60782,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 12352,2 тыс. руб.; 2016 год – 38386,9 тыс. руб.; 2017 год – 10043,4 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 18276,7 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 5346,4 тыс. руб.; 2016 год – 6886,9 тыс. руб.; 2017 год – 6043,4 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 42505,8 тыс.руб., в том числе по годам: 2015 год – 7005,8 тыс. руб.; 2016 год – 31500 тыс. руб.; 2017 год – 4000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | К концу 2017 года: - Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 1-ой единицы. - Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км. - Площадь отремонтированного жилищного фонда составит не менее 5,0 тыс.кв.м. - Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 10 единиц. - Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 30-ти единиц. |

- 1. Характеристика текущего состояния и основных проблем.

Одной из основных задач Администрации Вознесенского городского  поселения является решение вопросов жизнеобеспечения населения. В рамках решения данного вопроса,  осуществляется организация в границах поселения оказания населению услуг электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

1.1. Водоснабжение.

В населённых пунктах МО «Вознесенское городское поселение» существует централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения. Обеспеченность населения централизованным водоснабжением составляет 75%.

В поселке Вознесенье функционирует 1 насосная станция.

Протяженность водопроводных сетей составляет 5,483 км. Суммарный процент износа сетей составляет 70%. В среднем количество аварий в сетях водоснабжения и водоотведения составляет 46 аварий в год. Все трубы централизованной системы холодного водоснабжения выполнены из двух видов материалов. Самые старые трубы, нуждающиеся в замене, выполнены из стали (8%). В связи с моральным и физическим износом в замене нуждается 63,5% от общей протяженности сетей водоснабжения. Отсекающая арматура также нуждается в замене. Фактические потери в сетях на данный момент составляют 24,4% от отпуска в сеть. В связи с частыми аварийными ситуациями на сетях и отсутствия или выхода из строя отсекающей арматуры производится отключение водоснабжения одновременно в нескольких частях поселка. Также за счет повышенного износа трубопроводов холодного водоснабжения химический анализ воды у потребителей не соответствует требуемым нормам.

1.2. Водоотведение, канализация и очистка сточных вод.

Хозяйственно-бытовая канализация поселка Вознесенье принимает сточные воды от населения, общественных организаций, коммунальных и частных предприятий, а также от  предприятий промышленной зоны.

Протяженность сетей канализаций составляет 9,410 км, из них большая часть напорные. Диаметр уложенных труб – 63-200мм. Материал трубопроводов – чугун, железобетон, полихлорвинил. Глубина заложения сетей колеблется от 1,8 до 3-х метров. Средний износ сетей составляет 60%, износ отдельных участков превышает 80%.

По самотечным трубам отведение коммунально-бытовых стоков осуществляется к канализационным насосным станциям (КНС).

Существующая технология очистки сточных вод не способна обеспечить сброс ресурса качества установленного требованием, в связи с этим необходимо предусмотреть мероприятия по их реконструкции.

1.3. Теплоснабжение.

Теплоснабжение Вознесенского городского поселения осуществляется от автоматизированной котельной, работающей на щепе.

Система теплоснабжения от котельной двухтрубная, зависимая, закрытая. Теплоносителем для систем отопления жилых и общественных зданий является сетевая вода с расчетными параметрами на выходе из котельной  95°С, на входе – 70°С. Также имеется система горячего водоснабжения.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 1,745 км в двухтрубном исчислении. Тепловые сети выполнены из стальных труб, в изоляции из минеральной ваты. В настоящее время при проведении ремонтных работ используются стальные трубы в изоляции из пенополиуретана (ППУ). Основная часть трубопроводов проложена в железобетонных лотках с крышками, однако имеются участки тепловых сетей наземной прокладки, а также подземной, бесканальной.

На сегодняшний день наиболее «уязвимыми» местами в системах централизованного теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализации и очистки сточных вод Вознесенского городского поселения является изношенность сетей, необходимость замены устаревшего оборудования, отсекающей запорной арматуры. Износ трубопроводов некоторых участков систем теплоснабжения составляет до 70%.

1.4. Благоустройство.

Благоустройство Вознесенского городского поселения включает в себя комплекс мероприятий, которые необходимы для придания поселению эстетического вида – это озеленение территорий, содержание цветников и кустарников, уборка несанкционированных свалок, оборудование и содержание детских площадок и комплексов, оборудование ограждений газонов, тротуаров и пр. Обеспечение полноценного отдыха, создание здоровых, удобных и культурных условий жизни населения. А также улучшение экологической обстановки и санитарного состояния Вознесенского городского поселения.

1.5. Жилищный фонд Вознесенского городского поселения.

Жилищный фонд Вознесенского городского поселения представляет собой:

2 деревянных одноквартирных частных дома постройки  до 1921 года общей площадью 0,2 тыс. кв.м.

51 деревянный дом постройки  1921 – 1945 годов общей площадью 5,1 тыс. кв.м. Из них 23 многоквартирных дома и 28 одноквартирных частных дома.

410 домов постройки 1946 – 1970 годов  общей площадью 30,58 тыс. кв.м, в том числе 136 многоквартирных дома и 274 одноквартирных частных дома.

174 дома постройки 1971 – 1995 годов  общей площадью 27,79 тыс. кв.м, в том числе 54 многоквартирных дома и 120 одноквартирных частных домов.

61 дом постройки после 1995 года общей площадью 6,39 тыс. кв.м, в том числе 3 многоквартирных дома  и 58 одноквартирных частных домов.

Для повышения надежности функционирования систем жизнеобеспечения и  улучшения качества жизни населения, необходимо  обеспечить надлежащее состояние имущества, обеспечивающего оказание коммунальных услуг. Для создания безопасных и благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах необходимо осуществление мероприятий по капитальному ремонту общего имущества МКД, а также по капитальному ремонту муниципальных квартир.

Мероприятия  Программы позволят  увеличить  зоны и число пользователей коммунальными услугами, предотвратить ущерб от возможных  аварий на электрических, тепловых и водопроводно-канализационных сетях, обеспечить сокращение и учет потребляемых ресурсов.

Достижение поставленных задач в условиях развития поселения и повышения комфортности проживания и отдыха возможно за счет использования лучших отечественных и зарубежных технологий, оборудования и материалов, используемых при строительстве, модернизации и ремонте объектов.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы.

Основные приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы:

- Создание комфортных условий проживания населения.

- Повышение эффективности и надежности функционирования жилищно-коммунального хозяйства, модернизации коммунальной инфраструктуры.

- Цели и задачи Программы.

Целями Программы являются:

- Удовлетворение потребностей  и повышение качества коммунальных услуг, предоставляемых населению.

- Улучшение экологической безопасности города.

Задачи, решение которых позволит достигнуть указанных целей Программы:

- Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения;

- Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры;

- Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования;

- Повышение общего уровня комплексного благоустройства Вознесенского городского поселения.

- Показатели и планируемые результаты реализации Программы.

В результате реализации на территории Вознесенского городского поселения всех мероприятий Программы планируется улучшить работу организаций коммунальной сферы, повысить качество оказываемых услуг и создать комфортные  условия проживания  и отдыха граждан.

Целевыми индикаторами  и показателями Программы являются:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда.

- Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности.

- Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства.

Основными планируемыми  результатами реализации Программы к концу 2017 года являются:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 1-ой единиц.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1 км.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда составит не менее 5 тыс.кв.м.

- Количество объектов инженерной и  коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 10 единиц.

- Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 30-ти единиц.

5. Характеристика основных мероприятий Программы.

Достижение цели и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

Мероприятия Программы включены в 3 подпрограммы. Основные мероприятия подпрограмм отражают актуальные и перспективные направления муниципальной политики для обеспечения устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышения энергоэффективности и благоустройства территории Вознесенского городского поселения.

Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования ЖКХ».

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной  инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.2. Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.3. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 1.4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда.

Подпрограмма 2.  «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы».

В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Основное мероприятие 2.2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы».

В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Организация  и содержание наружного освещения улиц  и территорий поселения.

Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения.

Основное мероприятие  3.3. Озеленение территории поселения.

Основное мероприятие 3.4. Поддержание  санитарного состояния поселения.

Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

- Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Программы

Участники Программы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки оперативного отчета.

Участники Программы представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Программы и подготовки отчета о ходе реализации Программы.

- Оценка эффективности Программы

Методика оценки эффективности реализации Программы определяет алгоритм оценки результативности и эффективности подпрограмм, входящих в состав Программы, в процессе и по итогам ее реализации.

Эффективность реализации Программы определяется как оценка эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в ее состав.

Под результативностью понимается степень достижения запланированного уровня нефинансовых результатов реализации подпрограмм.

Результативность определяется отношением фактического результата к запланированному результату на основе проведения анализа реализации подпрограмм.

Для оценки результативности подпрограмм должны быть использованы плановые и фактические значения соответствующих целевых показателей.

Индекс результативности подпрограмм определяется по формуле:

- - индекс результативности подпрограмм;

- S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формулам:

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

в случае использования показателей, направленных на снижение целевых значений;

- достигнутый результат целевого значения показателя;

- плановый результат целевого значения показателя;

- весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего подпрограмму. Вес показателя рассчитывается по формуле:

N - общее число показателей, характеризующих выполнение подпрограммы.

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации подпрограмм к планируемым затратам подпрограмм.

Эффективность подпрограмм определяется по индексу эффективности.

Индекс эффективности подпрограмм определяется по формуле:

- индекс эффективности подпрограмм;

- объем фактического совокупного финансирования подпрограммы;

- индекс результативности подпрограммы;

- объем запланированного совокупного финансирования подпрограмм.

По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации подпрограмм:

наименование индикатора - индекс эффективности подпрограмм

диапазоны значений, характеризующие эффективность подпрограмм, перечислены ниже.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограмм: высокий уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: запланированный уровень эффективности.

Значение показателя:

Качественная оценка подпрограммы: низкий уровень эффективности.

ПАСПОРТ 
Подпрограммы 1

«Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ».

(Далее Подпрограмма 1)

| Полное наименование подпрограммы | «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Участники подпрограммы | Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Цели подпрограммы | - Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения. - Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры. |
| Задачи подпрограммы | - Удовлетворение потребности населения Вознесенского городского поселения в предоставлении качественных жилищно-коммунальных услуг. - Повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. - Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей. - Площадь отремонтированного жилищного фонда. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 1 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 47984,2 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 8084,2 тыс. руб.; 2016 год – 34300,0 тыс. руб.; 2017 год – 5600,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 5478,4 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 1078,4 тыс. руб.; 2016 год – 2800,0 тыс. руб.; 2017 год – 1600,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 42505,8 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 7005,8 тыс. руб.; 2016 год – 31500,0 тыс. руб.; 2017 год – 4000,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации Подпрограммы 1: - Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 1-ой единицы. - Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км. - Площадь отремонтированного жилищного фонда составит не менее 5,0 тыс.кв.м. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 1.

С точки зрения современного пространственного развития, привлекательность территории в первую очередь оценивается как место для проживания. Для успешного развития территории необходима качественная инфраструктура, обеспечивающая бесперебойную поставку ресурсов.

Разработка  Подпрограммы 1 вызвана необходимостью формирования современной системы ценообразования, обеспечения ресурсосбережения, формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунального комплекса и условий для привлечения инвестиций, формирования новых подходов к строительству жилых и социальных объектов, повышения эффективности градостроительных решений, развития конкуренции в сфере предоставления услуг.

Подпрограмма 1 определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры, т.е. объектов тепло-, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод, объектов утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов в соответствии с потребностями промышленного, социально-культурного и жилищного строительства.

Выполнение мероприятий по развитию и модернизации систем коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности поселения инженерной инфраструктурой в 2015-2017 годах и ввод в эксплуатацию объектов строительства жилого, социально-культурного и бытового назначения. Позволит предотвратить возникновение аварийных ситуаций, связанных с нарушением поставки энергетических ресурсов и услуг. А также предусматривает осуществление мероприятий по оказанию региональной и муниципальной поддержки собственникам помещений в части нормативного правового и финансового обеспечения работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов, а также капитальный ремонт муниципальных квартир.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 1 отражены в п. 2 Программы.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 разработана с целью обеспечения комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения, обеспечения устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующих задач:

Задача 1. Удовлетворение потребности населения Вознесенского городского поселения в предоставлении качественных жилищно-коммунальных услуг.

Задача 2. Повышение надежности  функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.

Для оценки степени решения задач предлагаются следующие показатели:

Показателем решения задачи 1 является:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры.

Показателями решения задачи 2 являются:

1. Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда.

Ожидаемые результаты к окончанию реализации Подпрограммы 1:

- Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры составит не менее 1-ой единицы.

- Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей составит не менее 1,0 км.

- Площадь отремонтированного  жилищного фонда составит не менее 5,0 тыс.кв.м.

Подпрограмма 1 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1.

В рамках Подпрограммы 1 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной  инфраструктуры.

Включает мероприятия по реконструкции и  (или) модернизации объектов и систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод; разработки, согласования и экспертизы проектно-сметной документации.

Основное мероприятие 1.2.  Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Включает мероприятия по строительству новых объектов и систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, канализации и очистки сточных вод; разработки, согласования и экспертизы проектно-сметной документации; обеспечение необходимыми мощностями; подключение систем и объектов.

Основное мероприятие 1.3.  Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Включает мероприятия по ремонту участков тепловых сетей, тепловых камер и колодцев, их оборудованию (запорная и регулирующая арматура, приборы КИПиА); ремонту здания котельной, котельного оборудования. Разработку и проверку проектно-сметной документации. Субсидирование теплоснабжающих организаций.

Включает мероприятия по ремонту водопроводных сетей, водопроводных колодцев и их оборудованию (запорная и отсекающая арматура); ремонту водоразборных колонок, и их оборудования (насосное оборудование, запорная арматура и пр.). Разработку и проверку проектно-сметной документации.

Включает мероприятия по ремонту сетей водоотведения и канализации, канализационных колодцев, зданий и оборудования канализационных насосных станций, зданий и оборудования канализационных очистных сооружений (КОС). Разработку и проверку проектно-сметной документации.

Основное мероприятие 1.4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда.

Включает мероприятия по финансированию работ капитального ремонта муниципального жилищного фонда за счет средств местного бюджета, софинансирование мероприятий  капитального ремонта многоквартирных жилых домов, вошедших в «Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ленинградской области, на 2014-2043 годы". Разработку проектно-сметной документации.

- Взаимодействие ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 1.

Участники Подпрограммы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки оперативного отчета. Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации Подпрограммы.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 1.

Оценка эффективности Подпрограммы 1 проводится в соответствии с пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы».

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы  2

«Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы».

(Далее Подпрограмма 2)

| Полное наименование подпрограммы | «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | - Рациональное использование энергетических ресурсов и повышение эффективности их использования. |
| Задачи подпрограммы | 1. Сокращение потребления энергетических ресурсов и потерь при их передаче. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | - Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 2 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 200,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 400,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 900,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 200,0 тыс. руб.; 2016 год – 300,0 тыс. руб.; 2017 год – 400,0 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации Подпрограммы 2: - Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 10 единиц. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 2.

В последние годы имеет место устойчивая тенденция на повышение стоимости энергетических ресурсов. В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении.

Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса мер по интенсификации энергосбережения, которые заключаются в разработке, принятии и реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности при производстве, передаче и потреблении энергии и ресурсов на территории поселения.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 2 отражены в п. 2 Программы.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 2.

Данная Подпрограмма разработана с целью решения вопросов рационального использования энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования.

Подпрограмма 2 направлена на решение следующих задач:

Задача 1. Сокращение потребления энергетических ресурсов и  потерь при их передаче.

Для оценки степени решения задачи предлагается следующий показатель:

- Количество  объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности.

Конечными результатами Подпрограммы 2 являются:

- Количество  объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности составит не менее 10 единиц.

Подпрограмма 2 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2.

В рамках Подпрограммы 2 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 2.1.  Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Включает мероприятия по устройству (восстановлению) теплоизоляции трубопроводов систем центрального теплоснабжения и теплопотребления (неотапливаемые подвалы и чердаки); установке регулирующего оборудования, балансировочных клапанов; оборудованию индивидуальных тепловых пунктов и узлов учета потребления тепловой энергии.

Включает мероприятия по модернизации объектов уличного освещения, установке отдельных групп учета электрической энергии, оснащению приборами учета электропотребляющих установок, использованию многотарифных счетчиков электрической энергии; замене ламп накаливания на энергосберегающие лампы и установке систем автоматического регулирования освещения в местах общего пользования, установке светодиодных светильников и ламп; замене неизолированных проводов на самонесущие изолированные провода, кабельные линии.

Включает мероприятия  по оснащению объектов приборами учета,  установке частотно-регулируемых приводов на насосное оборудование в системах водоснабжения и водоотведения.

Основное мероприятие 2.2.  Повышение энергетической эффективности жилищного фонда.

Включает мероприятия по проведению работ, позволяющих повысить энергетическую эффективность жилищного фонда, в том числе замена оконных деревянных блоков на металлопластиковые, утепление входных дверей, фасадов жилых домов, оснащению многоквартирных жилых домов  приборами учета потребления ресурсов.

- Взаимодействие ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 2.

Участники Подпрограммы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки оперативного отчета. Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации Подпрограммы.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2.

Оценка эффективности Подпрограммы 2 проводится в соответствии с пунктом 6 «Методика оценки эффективности Программы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы».

- ПАСПОРТ

- Подпрограммы  3

«Благоустройство территории Вознесенского городского поселения

на 2015-2017 годы»

(Далее Подпрограмма 3)

| Полное наименование подпрограммы | «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы». |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» Организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем и объектов коммунальной инфраструктуры, иные хозяйствующие субъекты. Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом 44-ФЗ от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». |
| Цели подпрограммы | 1. Повышение общего уровня комплексного благоустройства Вознесенского городского поселения. |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан и обеспечение полноценного отдыха детей и взрослого населения и улучшение санитарного состояния территории поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели подпрограммы | 1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма 3 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 11898,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 4068,00 тыс. руб.; 2016 год – 3786,88тыс. руб.; 2017 год – 4043,49 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств местного бюджета – 11898,37 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 4068,00 тыс. руб.; 2016 год – 3786,88тыс. руб.; 2017 год – 4043,49 тыс. руб. Объем финансирования за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2015 год – 0,0 тыс. руб.; 2016 год – 0,0 тыс. руб.; 2017 год – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | К концу реализации Подпрограммы 3: 1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит не менее 30-ти единиц. |

- Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Подпрограммы 3.

Благоустройство поселения является важнейшим составляющим элементом и занимает значительное пространство. Трудно переоценить значение озеленения в жизни людей и формировании городской среды. Озелененная территория не только благотворно влияет на человека, но и оказывает положительное действие на экологию города. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы озеленения, цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп, площадок для отдыха взрослых.

Благоустройство – совокупность работ (по инженерной подготовке территории) и мероприятий (по расчистке, осушению и озеленению территории, улучшению микроклимата), осуществляемых в целях создания здоровых, удобных и культурных условий жизни населения, а также поддержанию в надлежащем состоянии объектов благоустройства, памятников и малых архитектурных форм, формирующих комфортную среду жизнедеятельности.

Большинство объектов внешнего благоустройства Вознесенского городского поселения, такие как уличное освещение, состояние зеленых насаждений, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и обустройстве.

Необходимо продолжать комплексное благоустройство содержание, восстановление и новое строительство спортивных и детских игровых площадок с установкой малых архитектурных форм.

Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами по плану.

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

- Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3.

Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Подпрограммы 3 отражены в п. 2 Программы.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации  Подпрограммы 3.

- Данная Подпрограмма направлена на повышение общего уровня комплексного благоустройства Вознесенского городского поселения.

В рамках достижения цели необходимо обеспечить решение следующей задачи:

Задача 1. Создание благоприятных и комфортных условий проживания граждан и обеспечение полноценного отдыха детей и взрослого населения и улучшение санитарного состояния территории поселения.

Для оценки степени решения задачи предлагается следующий показатель:

1.  Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства.

Конечными результатами Подпрограммы 3 являются следующие показатели:

1. Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства составит  не менее 30 единиц.

Подпрограмма 3 реализуется в 2015 – 2017 годах в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3.

В рамках Подпрограммы 3 реализуются следующие основные мероприятия:

Основное мероприятие 3.1. Организация  и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения.

Включает мероприятия по установке дополнительных и замене опор светильников и ламп освещения; приобретению комплектующего оборудования и материалов; оплате электроэнергии за уличное освещение.

Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения, памятников и обелисков участникам ВОВ.

Включает мероприятия по разработке проектно-сметной документации благоустройства территорий, приобретению и (или) установке новых спортивных и детских дворовых площадок; мероприятия по содержанию и ремонту памятников и обелисков участникам ВОВ с обустройством территорий; мероприятия по оборудованию ограждений газонов, спортивных и детских игровых площадок и других территорий поселения; по ремонту и содержанию существующих спортивных и детских дворовых площадок, а также мероприятия по приобретению и установке скамеек, урн, вазонов и прочих малых архитектурных форм.

Основное мероприятие 3.3. Озеленение территории поселения.

Включает мероприятия по спилу аварийных и сухостойных деревьев, обрезке деревьев и кустарников, приобретению и высадке саженцев, устройству и содержанию газонов, цветников и насаждений, их прополке, поливу, покосу; борьбе с сорняками (борщевик). Оплату услуг специальной техники. Доставку торфа и грунта.

Основное мероприятие 3.4. Поддержание  санитарного состояния поселения.

Включает мероприятия по осушению территории поселения: очистка водоотводных канав и прочие дренажные работы; мероприятия по уборке несанкционированных свалок, остановок, урн, обочин от случайного мусора, незакрепленных территорий; содержанию мест захоронений на территории поселения; по устройству контейнерных площадок и их озеленению, приобретению новых контейнеров; мероприятия по сносу расселенных аварийных домов, сараев и других строений, угрожающих жизни граждан и портящих эстетический облик поселения. А также мероприятия по оборудованию и ремонту ограждений объектов коммунальной инфраструктуры. Приобретению специализированной техники и дополнительного комплектующего оборудования.

Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству территории.

Включает мероприятия по ремонту и содержанию пристаней для забора воды и полоскания белья и колодцев для забора питьевой воды. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения.

- Взаимодействие ответственного исполнителя и участников Подпрограммы 3.

Участники Подпрограммы в пределах своей компетенции по итогам первого полугодия до 15 июля соответствующего года, по предварительным итогам года до 15 ноября соответствующего года направляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для подготовки оперативного отчета. Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки отчета о ходе реализации Подпрограммы.

- Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3.

Оценка эффективности Подпрограммы 3 проводится в соответствии с пунктом 6 «Методики оценки эффективности Программы» муниципальной программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы».

Приложение 1

к Программе

План мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы» | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 18276,7 | 5346,4 | 6886,9 | 6034,4 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 42505,8 | 7005,8 | 31500,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 60782,5 | 12352,2 | 38386,9 | 10043,4 |  |  |
| Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ». | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 5478,4 | 1078,4 | 2800,0 | 1600,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 42505,8 | 7005,8 | 31500,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 47984,2 | 8084,2 | 34300,0 | 5600,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Модернизация и реконструкция существующих объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 900,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 2700,0 | 2000,0 | 300,0 | 400,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Строительство новых объектов и систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 1500,0 | 0,0 | 1500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 28500,0 | 0,0 | 28500,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 30000,0 | 0,0 | 30000,0 | 0,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.3. Повышение надежности функционирования систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 1878,4 | 578,4 | 600,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 12205,8 | 5205,8 | 3000,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 14084,2 | 5784,2 | 3600,0 | 4700,0 |  |  |
| Основное мероприятие 1.4. Улучшение эксплуатационных показателей жилищного фонда | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 1200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 1200,0 | 300,0 | 400,0 | 500,0 |  |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы». | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 900,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 900,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной и инженерной инфраструктуры | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |  |  |
| Основное мероприятие 2.2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 450,0 | 100,0 | 150,0 | 200,0 |  |  |
| Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы». | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 11898,3 | 4068,0 | 3786,9 | 4043,4 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 11898,3 | 4068,0 | 3786,9 | 4043,4 |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Организация и содержание наружного освещения улиц и территорий поселения. | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 5409,1 | 1673,0 | 1799,4 | 1936,7 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение»; Организации жилищно-коммунального комплекса; Организации и предприятия, определенные в качестве поставщика (подрядчика, исполнителя). | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 5409,1 | 1673,0 | 1799,4 | 1936,7 |  |  |
| Основное мероприятие 3.2. Оборудование и содержание мест отдыха детей и взрослого населения. | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 1432,6 | 450,0 | 477,0 | 505,6 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 1432,6 | 450,0 | 477,0 | 505,6 |  |  |
| Основное мероприятие 3.3. Озеленение территории поселения. | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 557,1 | 175,0 | 185,5 | 196,6 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 557,1 | 175,0 | 185,5 | 196,6 |  |  |
| Основное мероприятие 3.4. Поддержание санитарного состояния поселения. | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 3703,6 | 1520,0 | 1060,0 | 1123,6 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 3703,6 | 1520,0 | 1060,0 | 1123,6 |  |  |
| Основное мероприятие 3.5. Прочие мероприятия по благоустройству | 2015 | 2017 | Средства местного бюджета | 795,9 | 250,0 | 265,0 | 280,9 |  |  |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 795,9 | 250,0 | 265,0 | 280,9 |  |  |

Приложение 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы»

наименование муниципальной программы

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие коммунальной и инженерной инфраструктуры Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы и предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов ЖКХ». | Итого | 47984,2 | 8084,2 | 34300,0 | 5600,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | 5478,4 | 1078,4 | 2800,0 | 1600,0 |
|  |  | Средства областного бюджета | 42505,8 | 7005,8 | 31500,0 | 4000,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 2. « Повышение энергетической эффективности на 2015-2017 годы». | Итого | 900,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  | Средства местного бюджета | 900,0 | 200,0 | 300,0 | 400,0 |
|  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Подпрограмма 3. «Благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы». | Итого | 11898,3 | 4068,0 | 3786,9 | 4043,4 |
|  |  | Средства местного бюджета | 11898,3 | 4068,0 | 3786,9 | 4043,4 |
|  |  | Средства областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальной программе: |  | Итого | 60782,5 | 12352,2 | 38386,9 | 10043,4 |
|  |  | Средства местного бюджета | 18276,7 | 5346,4 | 6886,9 | 6043,4 |
|  |  | Средства областного бюджета | 42505,8 | 7005,8 | 31500,0 | 4000,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение энергоэффективности и благоустройство территории Вознесенского городского поселения на 2015-2017 годы»

наименование муниципальной программы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя 2013 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  |  | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. |
| 1. | Задача 1 Обеспечение комплексного развития коммунальной и инженерной инфраструктуры поселения | 2400,0 | 29400,0 | Показатель 1 Количество модернизированных, реконструированных и вновь введенных в строй объектов жилищной и коммунальной инфраструктуры. | Ед. | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2. | Задача 2 Обеспечение устойчивого функционирования объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры | 1878,4 | 12205,8 | Показатель 1 Протяженность замененных ветхих и аварийных инженерных сетей | Км | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 1200,0 | 0,0 | Показатель 2 Площадь отремонтированного жилищного фонда | Тыс. кв.м. | 47,8 | 1,6 | 1,7 | 1,7 |
| 3. | Задача 3 Рациональное использование энергетических ресурсов и повышения эффективности их использования | 900,0 | 0,0 | Показатель 1 Количество объектов инженерной и коммунальной инфраструктуры, охваченных мероприятиями по повышению энергетической эффективности | Ед. | 2 | 3 | 3 | 4 |
| 4. | Задача 4 Повышение общего уровня комплексного благоустройства Вознесенского городского поселения. | 11898,3 | 0,0 | Показатель 1 Количество вновь введенных и отремонтированных объектов благоустройства | Ед. | 6 | 10 | 10 | 10 |