- АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

- ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

- от 29.07.2014 года № 185

- Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Вознесенского  городского поселения» на 2014-2016гг.

В целях реализации государственной социально-экономической политики Ленинградской области в сфере обеспечения жильем граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,

постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Обеспечение качественным жильем граждан на территории Вознесенского  городского поселения».

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

- И. о. главы администрации             	                                          Д. А. Давыдов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

Вознесенского городского поселения

от 29.07.2014 № 185

(приложение)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ

Вознесенского городского поселения"

- ПАСПОРТ

Муниципальной программы

"Обеспечение качественным жильем граждан на территории

Вознесенского городского поселения"

| Полное наименование | Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории Вознесенского городского поселения" (далее - муниципальная программа) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Муниципальной программы | Финансово-экономический сектор Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»; Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства; Граждане Российской Федерации, проживающие в Ленинградской области, нуждающиеся в улучшении жилищных условий |
| Программно-целевые инструменты программы | Не используются |
| Подпрограммы Муниципальной программы | Подпрограмма 1 "Жилье для молодежи"; Подпрограмма 2 "Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области"; Подпрограмма 3 "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области"; |
| Цель муниципальной программы | Обеспечение качественным жильем населения Вознесенского городского поселения |
| Задачи муниципальной программы | 1. Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья. 2. Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. 3. Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. 4. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. 5. Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность, единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Вознесенского городского поселения и признанными нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями, выполнение которых передано органам государственной власти Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. Улучшение качества жилых помещений граждан. |
| Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | Количество семей, проживающих в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», улучшивших жилищные условия к концу 2016 года – 74 семьи, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: В 2014 году – 9 семей, В 2015 году - 47 семей, В 2016 году - 18 семей. Площадь приобретенного (построенного) жилья к концу 2016 году – 2430,0 кв. метров, в том числе: В 2014 году – 540,0 кв. метров, В 2015 году – 756,0 кв. метров, В 2016 году – 1134,0 кв. метров. Площадь расселенного аварийного жилья к концу 2016 года - 1336,8 кв. метров, в том числе: В 2015 году – 1336,8 кв. метров. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2014-2016 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования 106145,798 тыс. руб., |
|  | В том числе: |
|  | 2014 год – 61465,441 тыс. руб., |
|  | Федеральный бюджет – 15899,257 тыс. руб., |
|  | Областной бюджет – 21928,560 тыс. руб., |
|  | Местный бюджет – 19978,090 тыс. руб., |
|  | Прочие источники финансирования – 3659,534 тыс. руб. |
|  | 2015 год – 17872,143 тыс. руб., |
|  | Федеральный бюджет – 297,869 тыс. руб., |
|  | Областной бюджет – 12212,631 тыс. руб., |
|  | Местный бюджет – 238,295 тыс. руб. |
|  | Прочие источники финансирования – 5123,348 тыс. руб. |
|  | 2016 год – 26808,214 тыс. руб., |
|  | Федеральный бюджет – 446,804 тыс. руб., |
|  | Областной бюджет – 18318,946 тыс. руб., |
|  | Местный бюджет – 357,443 тыс. руб. |
|  | Прочие источники финансирования – 7685,021 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия, к концу 2016 года составит 37 процентов от количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», желающих улучшить жилищные условия; Улучшение жилищных условий 74 семьям, проживающим в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», нуждающимся в улучшении жилищных условий; Приобретение (строительство) 2430,0 кв. метров жилья; Расселение 1336,8 кв. метров аварийного жилья; |

1.	Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации Муниципальной программы

Направления государственной жилищной политики нашли отражение в приоритетном национальном проекте «Доступное и комфортное жилье - гражданам России», реализация которого началась в 2006 году.

В настоящее время в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий признаны 200 семей из них 82 молодые семьи.

Участие в программах «Жилье для молодежи» с 2009 по 2013 годы  позволило 23 молодым семьям улучшить свои жилищные условия в том числе: 2011г. - 5 семей (14чел.), 2012г. – 8 семей (23 чел.), 2013г. – 10 семей (26 чел.).

Основными инструментами реализации приоритетного национального проекта стала федеральная целевая программа «Жилище» на 2002-2010 и 2011-2015 годы, кроме того, различные жилищные программы Ленинградской области, реализуемые на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Решением вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» администрация начала заниматься активно с 2010 года.

Благодаря завершенным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действующих на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» с 2010 по 2013 годы, было расселено более 4,0 тыс. кв. м, аварийного жилья, в котором проживали 233 человека. Для этих целей были реализованы средства в общем объеме 255,9 млн. руб., в том числе средства Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 60,087 млн. руб.

В  2015 году планируется расселить последние 7 аварийных домов, ликвидация аварийного фонда в поселении будет выполнена на 100%.

2. Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Муниципальной программы

Цели Муниципальной программы.

Основная цель Муниципальной программы – обеспечение качественным жильем населения Вознесенского городского поселения.

Цель	 Муниципальной программы соответствовать приоритетам Государственной жилищной политики, определенным Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, а также целевым ориентирам, определенным Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

3адачи Муниципальной программы

На достижение цели Муниципальной программы направлено решение следующих задач:

1. Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья.

2. Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений.

3. Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

4. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

5. Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность, единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Вознесенского городского поселения и признанными нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями, выполнение которых передано органам государственной власти Ленинградской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6. Улучшение качества жилых помещений граждан.

- Показатели (индикаторы) Муниципальной программы

Показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы и включенных в нее подпрограмм.

Количество семей, проживающих в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», улучшивших жилищные условия - 74 семья, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

В 2014 году - 9 семей; в 2015 году - 47 семей; в 2016 году - 18 семей

Площадь приобретенного (построенного) жилья – 2430,0 кв. м., в том числе:

В 2014 году – 540,0 кв. м.; в 2015 году – 756,0 кв. м.; в 2016 году - 1134 кв. м.;

Площадь приобретенного (построенного) жилья к концу 2016 году – 2430,0 кв. метров, в том числе:

В 2014 году – 540,0 кв. метров,

В 2015 году – 756,0 кв. метров,

В 2016 году – 1134,0 кв. метров

Площадь расселенного аварийного жилья – 1336,8 кв. м.

Конечные результаты Муниципальной программы

Результатами реализации Муниципальной программы будет являться:

Доля семей граждан, улучшивших жилищные условия, от количества семей, желающих улучшить жилищные условия к концу 2016 года, составит 37 процентов от количества семей, проживающих на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», желающих улучшить жилищные условия.

Улучшение жилищных условий 74 семьям, проживающим в Ленинградской области, нуждающимся в улучшении жилищных условий;

Приобретение (строительство) 2430,0 кв. м. жилья;

Расселение 1336,8 кв. м. аварийного жилья.

Сроки и этапы реализации Муниципальной программы.

Срок реализации Муниципальной программы: 2014-2016 годы,

Муниципальная программа реализуется в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

В рамках Муниципальной программы и подпрограмм предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

- Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей;

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы;

- Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам;

-Строительство (расселение) жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области;

Конкретное описание мероприятий подпрограмм раскрыто в соответствующей подпрограмме.

- Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Муниципальной программы

В реализации Муниципальной программы участвует государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и граждане Российской Федерации, проживающие в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожский муниципальный район Ленинградской области», нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

5.	Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Муниципальной программы

Участники Муниципальной программы представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по строительству Ленинградской области,  отчета о ходе реализации мероприятий Муниципальной программы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности  Муниципальной программы и подготовки годового (итогового) отчета.

6.	Оценка эффективности Муниципальной программы

Оценка эффективности Муниципальной программы проводится в соответствии с Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и  реализации муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение».

ПОДПРОГРАММА «ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ»

ПАСПОРТ

| Наименование подпрограммы | Жилье для молодежи (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансово-экономический сектор Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». |
| Участники подпрограммы | Граждане Российской Федерации, проживающие в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», нуждающиеся в улучшении жилищных условий. |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не используются |
| Цель подпрограммы | Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья. Количество молодых семей, улучшат жилищные условия. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы и внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы – 38297,447 тыс. руб.: - год – 8510,543 тыс. руб.; - год – 11914,761 тыс. руб.; - год – 17872,143 тыс. руб.. Средства федерального бюджета – 957,436 тыс. руб.: 2014 год – 212,763 тыс. руб.; 2015 год – 297,869 тыс. руб.; 2016 год – 446,804 тыс. руб. средства областного бюджета – 25850,777 тыс. руб.: 2014 год – 5744,617 тыс. руб.; 2015 год – 8042,464 тыс. руб.; 2016 год – 12063,696 тыс. руб. средства местного бюджета – 574,461 тыс. руб.: 2014 год – 127,658 тыс. руб.; 2015 год – 178,721 тыс. руб.; 2016 год – 268,082 тыс. руб. Прочие источники (собственные (заемные) средства граждан) – 10914,773 тыс. руб.: 2014 год – 2425,505 тыс. руб.; 2015 год – 3395,707 тыс. руб.; 2016 год – 5093,561 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Количество молодых семей улучшат жилищные условия за счет средств федерального, областного и местного бюджетов к концу 2016 года - не менее 26 молодых семей, проживающих в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в том числе: в 2014 году – 6 семей; в 2015 году – 8 семей; в 2016 году – 12 семей. Общая площадь построенного (приобретенного) для молодых семей жилья к концу 2016 года – 1620,0 кв.м., в том числе: - год – 360,0 кв.м., - год – 504,0 кв.м., - год – 756,0 кв.м. |

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы

реализации Подпрограммы.

Жилищные проблемы оказывают негативное воздействие в целом на социальное состояние молодежной среды, в том числе на здоровье, образование, трудоустройство.

В муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» государственная поддержка молодежи осуществлялась путем предоставления из областного бюджета Ленинградской области  и местного бюджета, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в рамках долгосрочной целевой программы ««Жилье для молодежи» на 2009 - 2011 годы» и долгосрочной целевой программы ««Жилье для молодежи» на 2012 - 2015 годы».

В муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» 82 молодые семьи по состоянию на 01.04.2014г. признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для реализации гражданами права на жилище путем использования бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат для строительства или приобретения жилых помещений.

За последнее время количество молодежи, изъявляющей желание получить государственную поддержку на строительство (приобретение) жилья с участием собственных средств, в том числе средств ипотечных жилищных кредитов или займов, значительно увеличилось.

Участие в программах «Жилье для молодежи» с 2009 по 2013 годы  позволило 23 молодым семьям улучшить свои жилищные условия в том числе: 2011г. - 5 семей (14чел.), 2012г. – 8 семей (23 чел.), 2013г. – 10 семей (26 чел.).

В соответствии с решениями федеральных органов государственной власти для улучшения демографической ситуации в рамках Подпрограммы предусмотрено предоставление дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей участникам Подпрограммы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011 - 2015 годы для погашения части расходов, связанных со строительством (приобретением) жилого помещения, в том числе на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) на строительство (приобретение) жилья.

Государственная поддержка молодежи в рамках реализации мероприятий Подпрограммы содействует решению жилищной проблемы молодежи на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», что в свою очередь создает для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы, позволяет сформировать экономически активный слой населения.

2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки

реализации Подпрограммы.

Цель Подпрограммы:

Создание условий для реализации конституционных прав на жилище молодыми гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3адачи Подпрограммы.

Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья.

Задача Подпрограммы выполняется в ходе реализации мероприятий по предоставлению молодым семьям социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (в том числе на уплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, на погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам), а также по предоставлению дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей, в соответствии с условиями и порядком реализации Подпрограммы, устанавливаемыми нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

- Показатели (индикаторы) Подпрограммы Общая площадь построенного (приобретенного) жилья.

- Количество молодых семей, улучшат жилищные условия

- Конечные результаты Подпрограммы

Основным ожидаемым результатом реализации подпрограммы является улучшение к 2016 году жилищных условий за счет средств областного бюджета не менее 26 молодых семей, проживающих в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в том числе: в 2014году - 6 семей; в 2015 году - 8 семей; в 2016 году - 12 семей.

Общая площадь строящегося (приобретаемого) для молодых семей 1620,0 кв. метров, из них:

- год – 360,0 кв. м.,

- год – 504,0 кв. м.,

- год – 756,0 кв. м.

- Сроки реализации Подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап.

3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма «Жилье для молодежи» предполагает реализацию следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие:

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей.

Данное мероприятие направлено на оказание государственной поддержки в виде социальных выплат молодым гражданам и членам их семей за счет средств областного бюджета Ленинградской области и местного бюджета на приобретение ими готового жилья, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, или на строительство индивидуального жилого дома.

Мероприятие предусматривает перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым гражданам и членам их семей.

Применительно к данному мероприятию под молодым гражданином понимается гражданин Российской Федерации в возрасте на дату подачи заявления об участии в мероприятии Подпрограммы не моложе 18 лет и не старше 35 лет.

Под членами семьи молодого гражданина, на которых возможно начисление социальной выплаты, предоставляемой молодому гражданину, понимаются признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий его супруга (супруг), дети.

Основное мероприятие:

- Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.

Данное мероприятие направлено на оказание государственной поддержки в виде социальных выплат молодым семьям за счет средств федерального бюджета, областного бюджета Ленинградской области и  местного бюджета на приобретение ими готового жилья, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, или на строительство индивидуального жилого дома в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 №1050 (далее - Правила).

Мероприятие предусматривает участие Ленинградской области в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации для получения субсидии из федерального бюджета и дальнейшее перечисление субсидий из областного бюджета Ленинградской области в бюджеты муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат молодым семьям.

Применительно к данному мероприятию под молодой семьей понимается семья, состав и возраст членов которой установлены Правилами.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы, реализуемых  муниципальным образованием «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»

Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»:

- Осуществляет прием молодых семей в участники подпрограммы (мероприятия).

Принимает правовые акты об утверждении списков участников подпрограммы (мероприятия).

Формирует списки молодых семей и их документы, а также документы, необходимые для участия муниципальных образований в конкурсном отборе.

Заключает соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях реализации подпрограммы (мероприятия).

Осуществляет выдачу молодым семьям свидетельств о предоставлении социальной выплаты.

5.Информация об участии государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических лиц в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы участвуют граждане Российской Федерации, проживающие в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды участие в подпрограмме не принимают.

6.Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы, приведена в таблице 2.

Средства федерального, областного и местного бюджета привлекаются путем участия в реализации подпрограммы при соблюдении условий участия в конкурсном отборе, а также на основании соглашений с комитетом по строительству.

7.Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по строительству Ленинградской области,  отчета о ходе реализации мероприятий Программы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности программы и подготовки годового (итогового) отчета.

8.Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и  реализации муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение».

ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН, НУЖДАЮЩИХСЯ В УЛУЧШЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ, НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПОВ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

| Наименование подпрограммы | Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма) |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансово-экономический сектор Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |
| Участники подпрограммы | Граждане Российской Федерации, проживающие в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», нуждающиеся в улучшении жилищных условий |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не используются |
| Цели подпрограммы | Создание условий для реализации конституционных прав на жилище гражданами и членами их семей, признанными нуждающимися в улучшении жилищных условий. |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение предоставления гражданам - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство (приобретение) жилья Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений. |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Общая площадь построенного (приобретенного) жилья, Количество участников Подпрограммы, семей - получателей выплат. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Подпрограмма реализуется в 2014 - 2016 годах в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы и внебюджетных источников | Общий объем финансирования подпрограммы – 19148,725 тыс. руб.: 2014 год – 4255,272 тыс. рублей; 2015 год – 5957,381 тыс. рублей; 2016 год – 8936,072 тыс. рублей; средства областного бюджета – 13404,107 тыс. рублей: 2014 год – 2978,690 тыс. рублей; 2015 год – 4170,167 тыс. рублей 2016 год – 6255,250 тыс. рублей средства местного бюджета – 191,488 тыс. рублей: 2014 год – 42,553 тыс. рублей; 2015 год – 59,574 тыс. рублей 2016 год – 89,361 тыс. рублей Прочие источники (собственные (заемные) средства граждан) – 5553,130 тыс. рублей: 2014 год – 1234,029 тыс. рублей; 2015 год – 1727,640 тыс. рублей; 2016 год – 2591,461 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Улучшение жилищных условий участников подпрограммы, семей - получателей выплат с использованием средств ипотечного кредита к концу 2016 год - не менее 13 семей, проживающих в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», в том числе: в 2014 году – 3 семьи в 2015 году – 4 семьи; в 2016 году – 6 семей. Общая площадь построенного (приобретенного) для молодых семей жилья к концу 2016 года – 810,0 кв. м., в том числе: 2014 год – 180,0 кв. м., 2015 год – 252,0 кв. м., 2016 год – 378,0 кв. м. |

- 1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы

реализации Подпрограммы

Жилищная проблема является одной из наиболее сложных проблем в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено создание органами государственной власти и органами местного самоуправления условий для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления бюджетных средств и иных не запрещенных законом источников денежных средств для предоставления в установленном порядке социальных выплат (субсидий) для строительства или приобретения жилых помещений.

В настоящее время в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий признаны 200 семей.

13 семей смогут улучшить жилищные условия, участвуя в подпрограмме.

2.Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цели Подпрограммы:

Создание условий для реализации конституционных прав на жилище гражданами и членами их семей, признанными в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий,

3адачи Подпрограммы:

Обеспечение предоставления гражданам - участникам Подпрограммы социальных выплат на строительство (приобретение) жилья.

Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений

Задачи Подпрограммы выполняются в ходе реализации мероприятий по предоставлению гражданам (в том числе молодым учителям) социальных выплат на строительство (приобретение) жилья (в том числе на уплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, на погашение основной суммы долга по ипотечным жилищным кредитам), а также по предоставлению компенсации части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам, в соответствии с условиями и порядком реализации Подпрограммы, устанавливаемыми нормативным правовым актом Администрации МО «Вознесенское городское поселение».

- Показатели (индикаторов) Подпрограммы

Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для участников подпрограммы.

Количество участников подпрограммы, семей - получателей выплат к концу 2016 года составит – 13 семей, в том числе:

В 2014 году – 3 семьи; в 2015 году – 4 семьи; в 2016 году – 6 семей.

- Конечные результаты Подпрограммы

Результатом реализации Подпрограммы является улучшение к концу 2016 года жилищных условий за счет средств областного бюджета с использованием социальных выплат и средств ипотечного кредита не менее 13 семей, участников подпрограммы, проживающих в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе:

В 2014 году – 3 семьи; в 2015 году – 4 семьи; в 2016 году – 6 семей.

Общая площадь построенного (приобретенного) жилья для участников подпрограммы составит 810,0 кв. м.:

2014 год – 180,0 кв. м.;

- год – 252,0 кв. м.

2016 год – 378,0 кв. м.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2016 годы, подпрограмма реализуется в один этап.

- Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Подпрограмма «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»» предполагает реализацию следующих основных мероприятий.

Основное мероприятие: Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам.

Данное мероприятие направлено на оказание государственной поддержки в виде социальных выплат за счет средств областного бюджета Ленинградской области и бюджета муниципального образования гражданам и членам их семей, привлекающих средства ипотечного кредита на приобретение ими готового жилья, участие в долевом строительстве многоквартирного дома, или на строительство индивидуального жилого дома, а также в виде компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальной выплаты.

Мероприятие предусматривает перечисление субсидий из областного бюджета в бюджеты муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований по предоставлению социальных выплат гражданам и членам их семей, предоставлению компенсации части расходов на уплату процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам), предоставленным на строительство (приобретение) жилья гражданам, которые построили (приобрели) жилье с использованием социальной выплаты. Порядок распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований устанавливается Правительством Ленинградской области и утверждается нормативным правовым актом Правительства Ленинградской области.

Участниками данного мероприятия Подпрограммы могут быть граждане Российской Федерации, постоянно проживающие в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» и признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Под членами семьи гражданина применительно к настоящему мероприятию понимаются постоянно проживающие совместно с ним его супруга (супруг), а также дети и родители. Другие родственники и нетрудоспособные иждивенцы признаются членами семьи гражданина, если они вселены им в жилое помещение по месту его жительств в качестве членов его семьи и ведут с ним общее хозяйство. В исключительных случаях иные лица могут быть признаны членами семьи гражданина в судебном порядке.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Специалист Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», отвечающий за реализацию муниципальной программы:

Осуществляет прием граждан в участники Подпрограммы (мероприятия).

Принимает правовые акты об утверждении списков участников Подпрограммы

(мероприятия).

Формирует списки граждан (семей) и их документы, а также документы, необходимые для участия муниципальных образований в конкурсном отборе.

Заключает соглашение о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях реализации Подпрограммы (мероприятия).

Осуществляет выдачу гражданам свидетельств о предоставлении социальной выплаты.

5. Информация об участии государственных корпораций, акционерных

обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических

лиц в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы участвуют Граждане Российской Федерации, проживающие в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», нуждающиеся в улучшении жилищных условий.

Государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, а также государственные внебюджетные фонды участие в Подпрограмме не принимают.

- 6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении приведена в таблице 2 к муниципальной программе.

Средства местного бюджета привлекаются путем участия в реализации Подпрограммы при соблюдении условий участия в конкурсном отборе муниципальных образований, а также на основании соглашений с комитетом по строительству.

7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по строительству Ленинградской области,  отчета о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки годового (итогового) отчета.

8. Оценка эффективности Программы

Оценка эффективности Программы проводится в соответствии с Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и  реализации муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение».

ПОДПРОГРАММА «ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ВОЗНЕСЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ПОДПОРОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

ПАСПОРТ

| Наименование подпрограммы | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» (далее - Подпрограмма) |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель подпрограммы | Финансово-экономический сектор Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| Участники подпрограммы | Администрация муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» |  |
| Программно-целевые инструменты подпрограммы | Не используются |  |
| Цели подпрограммы | Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». Снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 100% Обеспечение граждан жилыми помещениями, безопасными для их жизнедеятельности. |  |
| Задачи подпрограммы | Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. |  |
| Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы | Площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда. Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями. |  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы |  | Подпрограмма реализуется в 2014-2015 году в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы |  | Общий объем финансирования Подпрограммы планируется – 48699,624 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования: 2014 год: -средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства – 15686,493 тыс. руб. - средства областного бюджета – 13205,252 тыс. руб. - средства бюджетов муниципальных образований – 19807,879 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  | Расселение к концу 2015 года 1336,8 кв. метров аварийного жилья. Улучшение к концу 2015 года жилищных условий не менее 35 семей, проживающих в аварийных домах муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области». В 2015 году весь аварийный фонд признанный до 1 января 2012 года в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» будет расселен на 100%. |

1.Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы

реализации Подпрограммы

Одним из приоритетных направлений жилищной политики в Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания, в том числе выполнение обязательств государства по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным санитарным и техническим требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда связно с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием программноцелевого метода.

Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» предусматривается предоставление финансовой поддержки субъектам Российской Федерации на переселение граждан из аварийного жилищного фонда - многоквартирных домов, признанных в установленном порядке до 1 января 2012 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Данная проблема освещена в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в Послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 декабря 2012 года.

Решением вопроса по ликвидации аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» администрация начала заниматься активно с 2010 года.

Благодаря завершенным программам по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, действующих на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» с 2010 по 2013 годы, было расселено более 4,0 тыс. кв. м, аварийного жилья, в котором проживали 241 человек. Для этих целей были реализованы средства в общем объеме 252,905 млн. руб., в том числе средства Фонда – 60,088 млн. руб.

- Цели, задачи, показатели (индикаторы), конечные результаты, сроки и этапы реализации Подпрограммы

Цели Подпрограммы.

Целями Подпрограммы являются:

Улучшение жилищных условий граждан муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Снижение объемов аварийного жилья в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Обеспечение граждан жилыми помещениями, безопасными для их жизнедеятельности;

3адачи Подпрограммы.

Для достижения целей Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации;

предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Показатели (индикаторы) Подпрограммы

Площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда

количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями

Конечные результаты Подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации Подпрограммы является:

Ликвидация к концу 2015 года 7 аварийных домов, расселяемой площадью не менее 1336,8 кв. м..

Улучшение жилищных условий к концу 2015 года не менее 35 семей, проживающих в аварийных домах муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Ликвидация аварийных домов признанных на 01.01.2014 года аварийными и подлежащими сносу на 100%.

Сроки и этапы реализации Подпрограммы.

Срок реализации Подпрограммы: 2014-2015 годы, подпрограмма реализуется в один этап.

3.Характеристика основных мероприятий Подпрограммы

Основное мероприятие Подпрограммы - переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» подразделяется на организационные мероприятия, мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации подпрограммы и мероприятия по финансовому обеспечению подпрограммы.

Организационные мероприятия включают в себя:

взаимодействие с государственной корпорацией - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства;

осуществление контроля за реализацией мероприятий, предусмотренных подпрограммой.

Мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы включают в себя внесение изменений в действующие нормативно-правовые акты, связанные с механизмом реализации мероприятий подпрограммы.

Мероприятия по финансовому обеспечению подпрограммы включает в себя, в том числе подготовку, представление заявок в комитет по строительству Ленинградской области на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда определяется соглашением, которое подписывается между комитетом по строительству Ленинградской области и администрацией муниципального образования на период реализации подпрограммы.

4.Обобщенная характеристика основных мероприятий

Администрации муниципальных образований «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» осуществляет:

Принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Признание жилых домов аварийными и подлежащими сносу либо реконструкции.

Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Заключение с гражданами договора социального найма и мены.

Снос аварийных домов, расселение которых полностью завершено.

5. Информация об участии государственных корпораций, акционерных

обществ с государственным участием, общественных, научных и иных организаций, а также государственных внебюджетных фондов и физических

лиц в реализации Подпрограммы

В реализации Подпрограммы участвует Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Комитет по строительству Ленинградской области.

6. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

Информация о ресурсном обеспечении приведена в таблице 2 к программе.

Средства местного бюджета привлекаются путем участия муниципальных образований в реализации Подпрограммы при соблюдении условий участия в конкурсном отборе муниципальных образований, а также на основании соглашений с комитетом по строительству Ленинградской области.

7. Порядок взаимодействия ответственного исполнителя и участников Подпрограммы

Участники Подпрограммы представляют ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы комитета по строительству, отчета о ходе реализации мероприятий Подпрограммы, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности Подпрограммы и подготовки годового (итогового) отчета.

8. Оценка эффективности Подпрограммы

Оценка эффективности Подпрограммы проводится в соответствии с Приложением № 4 к «Методическим рекомендациям по разработке и  реализации муниципальных программ МО «Вознесенское городское поселение».

План мероприятий муниципальной программы 
«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2014-2016годы

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной подпрограммы, основного мероприятия муниципальной программы | Начало реализации | Конец реализации | Источники финансирования | Всего, тыс. руб. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области | 2014 год | 2016 год | Средства местного бюджета | 20573,828 | 19978,090 | 238,295 | 357,443 | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 52460,137 | 21928,560 | 12212,631 | 18318,946 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 16643,930 | 15899,257 | 297,869 | 446,804 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 16467,903 | 3659,534 | 5123,348 | 7685,021 |  |  |
| Итого |  |  |  | 106145,798 | 61465,441 | 17872,143 | 26808,214 |  |  |
| Подпрограмма 1 ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЕЖИ | 2014 год | 2016 год | Средства местного бюджета | 574,461 | 127,658 | 178,721 | 268,082 | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 25850,777 | 5744,617 | 8042,464 | 12063,696 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 957,436 | 212,763 | 297,869 | 446,804 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 10914,773 | 2425,505 | 3395,707 | 5093,561 |  |  |
| Итого |  |  |  | 38297,447 | 8510,543 | 11914,761 | 17872,143 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление социальных выплат молодым гражданам (молодым семьям) на приобретение (строительство) жилья и дополнительных социальных выплат в случае рождения (усыновления) детей | 01.05.14 г. | 31.12.16 г. | Средства местного бюджета | 191,488 | 42,553 | 59,574 | 89,361 | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 13404,108 | 2978,691 | 4170,167 | 6255,250 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5553,130 | 1234,029 | 1727,640 | 2591,461 |  |  |
| Итого |  |  |  | 19148,726 | 4255,273 | 5957,381 | 8936,072 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы. | 01.05.14 г. | 31.12.16 г. | Средства местного бюджета | 382,974 | 85,105 | 119,148 | 178,721 | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 12446,671 | 2765,927 | 3872,298 | 5808,446 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 957,436 | 212,763 | 297,869 | 446,804 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5361,643 | 1191,476 | 1668,067 | 2502,100 |  |  |
| Итого |  |  |  | 19148,724 | 4255,271 | 5957,382 | 8936,071 |  |  |
| Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»» | 01.05.14 г. | 31.12.16 г. | Средства местного бюджета | 191,488 | 42,553 | 59,574 | 89,361 | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 13404,107 | 2978,690 | 4170,167 | 6255,250 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5553,130 | 1234,029 | 1727,640 | 2591,461 |  |  |
| Итого |  |  |  | 19148,725 | 4255,272 | 5957,381 | 8936,072 |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путем предоставления социальных выплат и компенсаций части расходов, связанных с уплатой процентов по ипотечным жилищным кредитам. | 01.05.14 г. | 31.12.16 г. | Средства местного бюджета | 191,488 | 42,553 | 59,574 | 89,361 | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 13404,107 | 2978,690 | 4170,167 | 6255,250 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 5553,130 | 1234,029 | 1727,640 | 2591,461 |  |  |
| Итого |  |  |  | 19148,725 | 4255,272 | 5957,381 | 8936,072 |  |  |
| Подпрограмма 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | 01.05.14 г. | 31.12.15 г. | Средства местного бюджета | 19807,879 | 19807,879 | - | - | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 13205,252 | 13205,252 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 15686,493 | 15686,493 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  |  | 48699,624 | 48699,624 | - | - |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Приобретение, строительство жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области" | 01.05.14 г. | 31.12.15г. | Средства местного бюджета | 19807,879 | 19807,879 | - | - | Финансово-экономический сектор | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 13205,252 | 13205,252 | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 15686,493 | 15686,493 | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  |  | 48699,624 | 48699,624 | - | - |  |  |

Приложение № 2

к Программе

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2014-2016годы

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Жилье для молодежи | Итого | 38297,447 | 8510,543 | 11914,761 | 17872,143 |
|  |  | Средства местного бюджета | 574,461 | 127,658 | 178,721 | 268,082 |
|  |  | Средства областного бюджета | 25850,777 | 5744,617 | 8042,464 | 12063,696 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 957,436 | 212,763 | 297,869 | 446,804 |
|  |  | Внебюджетные источники | 10914,773 | 2425,505 | 3395,707 | 5093,561 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в муниципальном образовании «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»» | Итого | 19148,725 | 4255,272 | 5957,381 | 8936,072 |
|  |  | Средства местного бюджета | 191,488 | 42,553 | 59,574 | 89,361 |
|  |  | Средства областного бюджета | 13404,107 | 2978,690 | 4170,167 | 6255,250 |
|  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | 5553,130 | 1234,029 | 1727,640 | 2591,461 |
| 3 | Подпрограмма 3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» | Итого | 48699,624 | 48699,624 | - | - |
|  |  | Средства местного бюджета | 19807,879 | 19807,879 | - | - |
|  |  | Средства областного бюджета | 13205,252 | 13205,252 | - | - |
|  |  | Средства федерального бюджета | 15686,493 | 15686,493 | - | - |
|  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 106145,798 | 61465,441 | 17872,143 | 26808,214 |
|  |  | Средства местного бюджета | 20573,828 | 19978,090 | 238,295 | 357,443 |
|  |  | Средства областного бюджета | 52460,137 | 21928,560 | 12212,631 | 18318,946 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 16643,930 | 15899,257 | 297,869 | 446,804 |
|  |  | Внебюджетные источники | 16467,903 | 3659,534 | 5123,348 | 7685,021 |

Приложение № 3

к Программе

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2014-2016годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | Другие источники |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Задача 1 Оказание поддержки молодым гражданам (семьям) в приобретении (строительстве) жилья | 574,461 | 37722,986 | Показатель 1 Общая площадь построенного (приобретенного) жилья | м2 | 162,0 | 360 | 504 | 756 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество молодых семей, улучшат жилищные условия | семей | 2 | 6 | 8 | 12 |
| 2. | Задача 2 Создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов для строительства (приобретения) жилых помещений | 191,488 | 18957,237 | Показатель 1 Общая площадь построенного (приобретенного) жилья | м2 | - | 180 | 252 | 378 |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество семей - получателей выплат | семей | - | 3 | 4 | 6 |
| 3. | Задача 3 Снос или реконструкция многоквартирных аварийных домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Задача 4 Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений в соответствии со статьей 89 Жилищного кодекса Российской Федерации. Предоставление жилых помещений по договору социального найма или в собственность, единовременных денежных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений гражданами Российской Федерации, проживающими на территории муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области», и признанными нуждающимися в жилых помещениях, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жилыми помещениями, выполнение которых передано органам местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации | 19807,879 | 28891,745 | Показатель 1 Площадь расселяемых жилых помещений аварийного жилищного фонда. | м2 | - | - | 1336,8 | - |
|  |  |  |  | Показатель 2 Количество семей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями. | семей | - | - | 35 | - |