Приложение №1 
                                                                                                                                                                 к  муниципальной программе 
«Развитие автомобильных дорог 
МО Вознесенское городское поселение»
    на 2018-2020 годы»

План мероприятий муниципальной программы

«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение»  на 2018-2020 годы»

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия муниципальной программы | Срок реализации |  | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Главный распорядитель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начало реализации | Конец реализации |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020годы» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 6629,9 | 2176,5 | 2 226,7 | 2 226,7 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  |  | 6629,9 | 2176,5 | 2 226,7 | 2 226,7 |  |  |
| Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к многоквартирным домам» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 6179,9 | 1726,5 | 1776,7 | 1776,7 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 6179,9 | 1726,5 | 1776,7 | 1776,7 |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 3385,9 | 1182,5 | 1101,7 | 1101,7 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  | 3385,9 | 1182,5 | 1101,7 | 1101,7 |  |  |
| Основное мероприятие 1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета |  | 544,0 | 675,0 | 675,0 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.3 Ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | Организации и предприятия на основании отбора согласно ФЗ-44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 1 350,0 | 450,00 | 450,00 | 450,00 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1 «Мероприятия, направленные на совершенствование системы организации безопасности дорожного движения» МО «Вознесенское городское поселение» | 2018 год | 2020 год | Средства местного бюджета | 1 350,0 | 450,00 | 450,00 | 450,000 | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» | Администрация МО «Вознесенское городское поселение» |
|  |  |  | Средства областного бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
| Итого |  |  |  | 1 350,0 | 450,00 | 450,00 | 450,000 |  |  |

Приложение № 3 
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог  
МО «Вознесенское городское поселение»
						                                                                     на 2018-2020 годы»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие  автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы»

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи, тыс.руб. |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Оценка базового значения показателя (2014 год) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МБ | ОБ |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Задача 1 Создание качественной дорожной сети за счет повышения транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения | 6 629,9 | - | Увеличение площади отремонтированных автомобильных дорог | км | - | 1,255 | 2,292 | 1,419 |
|  |  |  |  | Увеличение площади отремонтированных дворовых территорий и проездов | кв.м. | - | 1137,6 | 0 | 0 |
| 2. | Задача 2 Повышение уровня безопасности дорожного движения | 1350,0 | 0 | Снижение количества ДТП на автомобильных дорогах Сокращение числа пострадавших в ДТП | Ед. | 3 | 2 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Чел. | 1 | 1 | 1 | 1 |

Приложение № 2 
к муниципальной программе  «Развитие автомобильных дорог  
МО «Вознесенское городское поселение»
на 2018-2020 годы»

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы
«Развитие автомобильных дорог МО «Вознесенское городское поселение»  на 2018-2020 годы»

| № п/п | Наименование подпрограмм муниципальной программы | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов МО «Вознесенское городское поселение» на 2018 -2020 годы» | Итого | 5 261,9 | 1 726,5 | 1 767,7 | 1 767,7 |
|  |  | Средства местного бюджета | 5 261,9 | 1 726,5 | 1 767,7 | 1 767,7 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Обеспечение безопасности дорожного движения МО «Вознесенское городское поселение» на 2018-2020 годы» | Итого | 1 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,00 |
|  |  | Средства местного бюджета | 1 350,0 | 450,0 | 450,0 | 450,00 |
|  |  | Средства областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | Итого | 6 629,9 | 2 176,5 | 2 226,7 | 2 226,7 |
|  |  | Средства местного бюджета | 6 629,9 | 2 176,5 | 2 226,7 | 2 226,7 |
|  |  | Средства областного бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |